Številka: 351-171/2007

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

OBNOVA KLETNIH PROSTOROV IN DVORIŠČA V STARIH SODNIH ZAPORIH NA PTUJU ZA NAMENE PROJEKTA CRAFTATTRACT

oktober 2007

KAZALO VSEBINE

1. OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI	3

1.1. Uvodna obrazložitev	3

2. ANALIZA STANJA – RAZLOGI ZA ODLOČITEV ZA INVESTICIJO	5

2.1. Opis stavbe	5

2.1. Opis prostorov, kjer je predvidena adaptacija	5

2.2. Opis adaptacije	5

3. OPREDELITEV CILJA IN NAMENA INVESTICIJE	7

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT	8

4.1. Varianta brez investicije	8

4.2. Varianta z investicijo	8

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE	9

5.1. Opredelitev vrste investicije	9

5.2. Določitev ravni investicije	9

5.3. Določitev potrebne investicijske dokumentacije	9

5.4. Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor	9

6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	10

6.1. Strokovne podlage za pripravo DIIP	10

6.2. Opis investicije	10

6.3. Navedba in opis lokacije	10

6.4. Vpliv projekta na okolje	10

6.5. Organizacija in kadri	10

6.6. Terminski plan izvedbe investicije	10

6.7. Obseg in specifikacija naložbe	11

6.8. Okvirni plan financiranja	11

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	12

8. PRILOGE	13

# 1. OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI

## 1.1. Uvodna obrazložitev

Mestna občina Ptuj kot financer in ustanovitelj Pokrajinskega muzeja Ptuj, Prešernova ulica 37, 2250 Ptuj obnavlja objekt stari sodni zapori na parceli 1336 k.o. Ptuj v sodelovanju z zavodom ZRS Bistra Ptuj.

V starih sodnih zaporih obstajajo neizkoriščene kapacitete, ki bi po vsebini in namenu ustrezale projektu Craftattract, ki se pripravlja na  ZRS Bistra Ptuj. Glede na vsebnost vlage v konstrukciji, nedokončane prenove kletnih prostorov in električnih inštalacij je potrebna dokončna prenova teh prostorov ter ustrezna sanacija dvorišča vključno z učinkovitim odvodnjavanjem.

Na osnovi razpisa Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in lokalno politiko (v nadaljevanju: SVLR) se ponuja priložnost pridobitve sredstev iz programov pobude skupnosti za dokončno prenovo starih sodnih zaporov, za kar pa potrebujemo DIIP za investicijo.

## INVESTITOR

Mestna občina Ptuj

Mestni trg 1

- PTUJ

Župan: dr. Štefan Čelan

## SOFINANCERJI

- Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

(Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA, Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006) in

- ZRS Bistra Ptuj.

## UPORABNIK OBJEKTA

Pokrajinski muzej Ptuj

Prešernova ulica 37

2250 PTUJ

DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST

Mestna občina Ptuj je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij na območju Mestne občine Ptuj, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in ostalo veljavno zakonodajo. Ena izmed nalog občine je tudi skrb za razvoj lokalne infrastrukture.

LASTNA SREDSTVA ZA IZVEDBO INVESTICIJE

Mestna občina Ptuj bo v proračunskih letih 2008 - 2009 zagotovila svoj del sredstev za izvedbo investicije.

LASTNIŠTVO OBJEKTA

Objekt stari sodni zapori na naslovu Prešernova ulica 37 je last Mestne občine Ptuj.

Osebe oziroma službe pooblaščene in odgovorne za izdelavo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, nadzor, izvedbo in kasnejše upravljanje investicije so:

| Izvedba investicije: odgovorna oseba Priprava DIIP: odgovorni vodja projekta Bodoči upravljavec/uporabnik predmeta investicije: | Mestna občina Ptuj Mestni trg 1, 2250 Ptuj dr. Štefan Čelan, župan Mestna občina Ptuj Mestni trg 1, 2250 Ptuj Janko Širec, vodja oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo Pokrajinski muzej Ptuj, Prešernova ulica 37, 2250 Ptuj |
| --- | --- |

Za izvedbo investicije ni predvidene posebne organizacije.

## Strokovni delavci, odgovorni za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije:

| Ime in priimek | Podjetje | Odgovoren za |
| --- | --- | --- |
| Marko Čuš | ZRS Bistra Ptuj | Vodenje projekta in izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta |
| Mojca Horvat | Mestna občina Ptuj | Izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta |

# 2. ANALIZA STANJA – RAZLOGI ZA ODLOČITEV ZA INVESTICIJO

## 2.1. Opis stavbe

Starejša pritlična stavba, stara inkvizicijska hiša stoji ob Prešernovi ulici kot samostojno stoječa stavba med parkom in prehodom v Dravsko ulico. Ima opazno in izpostavljeno  urbanistično lego, saj se nahaja v neposredni bližini, oziroma med Malim  gradom in Dominikanskim samostanom, od katerega ga loči  Sončni park.

Stavba je bila leta 1844 predelana in ob južni stranici je bil prizidan tri-etažni jetniški trakt z dvoje zaprtih notranjih dvorišč. Zahodno in nižje dvorišče ob parku je dostopno zgolj iz kleti zaporniškega trakta, medtem ko je vzhodno dvorišče povezano z ulico s polkrožnim uvoznim portalom.

Obnova stavbe na Prešernovi 37 na Ptuju poteka postopoma od leta 2001. Z obnovo prostorov v pritličju hiše je pridobil muzej spomladi leta 2002 potrebne prostore za tekstilno restavratorsko delavnico in za upravo. V drugi polovici leta 2002 je muzej pričel z obnovo pritličja v traktu, kjer so bile celice zapora, za prostore restavratorske delavnice za kovino. Spomladi 2003 pa je nadaljeval z obnovo kletnih prostorov (nekdanjih celic) v istem traktu, ki jih bo uredil za predstavitev stalne zgodovinske razstave Ptuj z okolico v 20. stoletju.

Z ureditvijo prostorov (pisarn) na podstrešju je muzej združil pod skupno streho vse strokovne delavce (kustose, konservatorje), saj so bili kustodiati in službe razdeljeni na več stavb. S tem je muzej uredil ustrezne delovne prostore in tudi zmanjšal visoke vsakodnevne stroške ter zamenjal prejšnje ogrevanje z električnimi pečmi s centralno kurjavo z zemeljskim plinom.

## 2.1. Opis prostorov, kjer je predvidena adaptacija

Klet - kletni prostori so dostopni preko segmentnega kamnitega portala na JV fasadi in je povezana s kletjo jetniškega trakta preko prehoda s kamnitim okvirjem.

Zahodni del  kleti tvorita dva vzdolžna samostojno banjasto obokana prostora s po tremi sosvodnicami za okna v severnem prostoru in za dvoje oken in vrata v južno ležečem prostoru, ki je tudi pregrajen. Kletna prostora sta povezana z vzhodnim in večjim enotnim kletnim prostorom z dvema stopniščnima ramenoma, saj so tla večje kleti globja.  Klet ima  banjasti obok z dvemi oprogami in z vzdolžnimi podpornim zidom  v temu oboka, ki omogoča prehode skozi  ločne odprtine. Do vhodnega portala vodi enoramno kamnito stopnišče.

V kletnem razstaviščnem prostoru so bili izvedeni zračniki, s katerimi se je delno rešila vlaga.

Dvorišče - Na severozahodni strani poteka  vzdolž jetniškega trakta nekdanje jetniško dvorišče, obdano z visokim masivnim kamnitim zidom, ki je v spodnjem delu tudi oporni zid višje ležečega parka. Obzidje je bilo leta 2006  sanirano.

## 2.2. Opis adaptacije

Klet - Tudi obnova notranjščine obeh objektov je v večini že ustrezno izvedena.

Obnoviti je potrebno kletno etažo uličnega objekta - dokončno izsušiti zidove in jih sanirati , odstraniti neustrezne betonske tlake in namestiti ustrezni opečni tlakovec ter jih primerno urediti in opremiti za razstaviščno dejavnost.

Severozahodno - nekdanje jetniško dvorišče mora ostati nepozidano in ohraniti v čim večji možni meri svojo izvorno podobo. Za potrebne muzejske poti - povezave z razstavišči v dominikanskem samostanu ter kletno etažo jetniškega trakta in predvidenega razstavišča v kleti upravnega objekta, je možno kamnito obzidje ob stiku z upravnim objektom prekiniti za dostop iz nivoja parka na nižje ležeče jetniško dvorišče preko novo načrtovanega stopnišča, ki mora biti ustrezno oblikovano - nevpadljivo, kovinsko, nameščeno vzdolž obzidja. Dvorišče se mora ustrezno odvodnjavati in lahko ostane zatravljeno oziroma se popeska, v skladu z izvorno podobo.

# 3. OPREDELITEV CILJA IN NAMENA INVESTICIJE

Gre za adaptacijo ustreznih prostorov v nekdanjih ptujskih zaporih za potrebe projekta in delovanja centra tradicionalnih obrti, ki jih je potrebno sanirati in ustrezno prilagoditi za potrebe projekta v skladu s spomeniško varstvenimi standardi.

Del prostorov v starih ptujskih zaporih bo namenjen delovanju centra tradicionalnih obrti in veščin. Namenjen bo predstavljanju in popularizaciji tradicionalnih obrti, tehnologij in veščin. Center bo generator znanja z urejenimi in dostopnimi podatkovnimi bazami o tradicionalnih obrteh, obrtnikih, tehnologijah, izdelkih in veščinah v obmejnem prostoru med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Center bo pomemben vezni člen med tradicionalnimi obrtniki na obeh straneh meje in lokalnim prebivalstvom, turističnim gospodarstvom in drugo zainteresirano javnostjo. Živeče človeške zaklade bomo vključevali v e-družbe.

Center bo pripomogel k ustvarjanju večstranskih koristi (podatkovna baza, nova znanja in modeli za razvoj podeželja, koordinacija aktivnosti s turizmom, referenčna točka za obrtnike in prostori informiranja o temi za obiskovalce obmejnega območja) v obmejnem območju na področju varovanja, ohranjanja in popularizacije kulturne dediščine ter vključevanje le te v obmejne in čezmejne turistične strategije, programe in produkte.

Informacijsko dokumentacijske baze podatkov ter programi centra bodo usklajeni in povezani s podobnimi in novoustanovljenim centrom v muzeju na prostem v Kumrovcu.

Delovanju centra tradicionalnih obrti in veščin bodo  namenjeni naslednji prostori starih sodnih zaporov na Ptuju.

Zunanji del dvorišče:

- zunanji del (dvorišče) – prostor bo namenjen predstavitvam tradicionalnih obrtnikov in njihovim dejavnostim, izobraževanju ter organizaciji različnih kulturnih prireditev.

Kletni prostor:

- večnamenski prostor – kletni prostori bodo namenjeni različnim dejavnostim: za izvajanje različnih dokumentarnih, informacijskih, izobraževalnih in kulturnih programov (izobraževalna predavanja, delavnice, razstave kot npr. o dediščini širšega območja, promocija podeželskih tradicij). Gre za vsebine, ki so usmerjene v trajnostno programsko upravljanje izvajanje dejavnosti ob zaključku in izteku projekta;

- del kletnih prostorov bo namenjen predstavljanju vsebina, ki so povezane vinogradniško vinarskimi obrtmi in tehnologijami (sodarstvo, kovaštvo, trgovska obrt, … ).

# 4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacija na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06; v nadaljevanju: uredba) mora dokument identifikacije investicijskega projekta vsebovati najmanj varianto »brez« in varianto »z« investicijo. V tem investicijskem dokumentu obravnavamo dve varianti in sicer:

-  varianto brez investicije,

-  varianto investicijo s prenovo.

## 4.1. Varianta brez investicije

Varianta brez investicije pomeni, da ne obnovimo omenjenih prostorov in s tem ne izkoristimo njihove funkcionalnosti, to je omogočimo uporabo v namene kulturnih in izobraževalnih programov. Prav tako so prostori v takem stanju, da je obnova v bližnji prihodnosti neizbežna, saj se bo stanje brez posegov na tem objektu v prihodnosti, predvsem zaradi prevelike vlage, samo še slabšalo. Varianta brez investicije pomeni oportunitetno izgubo zelo primernega prostora v okviru dediščinske institucije, ki bi na slovenski strani zagotavljal dobro osnovo za komuniciranje z različnimi javnostmi na področju varovanja in popularizacije  tradicionalnih obrti, tehnologij, izdelkov in veščin ter njihovim vključevanjem v različne turistične programe na ravni lokalne skupnost, regije in čezmejnega območja.

## 4.2. Varianta z investicijo

Varianta z investicijo pomeni, da izvedemo potrebno obnovo kletnih prostorov in dvorišča, ter omogočimo funkcionalnost – uporabo teh prostorov in preprečimo škodo zaradi vlage v kleti. Obnovljen objekt bi zagotavljal usposodobitev prostorov za namene centra za tradicionalne obrti. Takšni projekti lahko močno pripomorejo k še dodatnemu kakovostnemu pozicioniranju Pokrajinskega muzeja Ptuj in MO Ptuj v širšem regionalnem, državnem in mednarodnem kontekstu.

# 5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

## 5.1. Opredelitev vrste investicije

Investicija je obnova kletnih prostorov in severozahodnega dvorišča. Investicija bo izvedena v eni fazi.

V investicijo so vključena gradbena dela, obrtniška in instalacijska dela ter zunanja ureditev in nabava ustrezne opreme.

## 5.2. Določitev ravni investicije

Investicijska vrednost je bila določena s popisom na podlagi izkušenj pri obnovi podobnih objektov in znaša na dan 12.10.2007:

| Vrsta del | Vrednost v EUR |
| --- | --- |
| Gradbeno obrtniška dela | 132.284,30 |
| Elektroinstalacije | 9.177,37 |
| SKUPAJ BREZ DDV | 141.461,67 |
| DDV 20 % | 28.292,33 |
| SKUPAJ VREDNOST Z DDV | 169.754,00 |

## 5.3. Določitev potrebne investicijske dokumentacije

V skladu s 4. členom uredbe mora investitor zagotoviti naslednjo investicijsko dokumentacijo:

- dokument identifikacije investicijskega projekta,

- lokacijsko informacijo.

## 5.4. Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

Gradbeno dovoljenje ni potrebno, saj gre za obnovo obstoječih prostorov.

# 6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## 6.1. Strokovne podlage za pripravo DIIP

V postopku priprave investicije so bile do sedaj izdelane naslednje študije oziroma dokumentacija:

- popisi potrebnih del;

- Javni razpis Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,

- lokacijska informacija št. 3501-3548/07-709,

- program opremljanja zemljišč za gradnjo v MO Ptuj;

- načrt razvojnih programov MO Ptuj za obdobje 2004-2007, sprejet decembra 2003 in

- načrt razvojnih programov MO Ptuj za obdobje 2007-2010, sprejet decembra 2006.

## 6.2. Opis investicije

Izvedlo se bo odvodnjavanje dvorišča in preboj zidu za dostop v park. V kletnih prostorih se bodo dokončno izsušili in sanirali zidovi, odstranili neustrezni betonski tlaki in namestil ustrezni opečni tlakovec ter primerno uredili in opremili prostori za navedeno dejavnost.

## 6.3. Navedba in opis lokacije

Lokacija investicije se nahaja na parceli št. 1336 k.o. Ptuj.

## 6.4. Vpliv projekta na okolje

Z obnovo kulturno-varstveno zaščitenega objekta se bo preprečilo propadanje le-tega.

Obnova ne bo povzročila dolgotrajnih negativnih učinkov na okolje. Zgolj v času obnove so predvidene povečane ravni hrupa na območju gradnje, začasno povečano bo tudi onesnaževanje zraka s prašnimi delci.

Prav tako ni predvidenih drugih stranskih učinkov na okolje.

## 6.5. Organizacija in kadri

Center tradicionalnih obrti in veščin bo deloval v okviru organizacijske in kadrovske strukture Pokrajinskega muzeja Ptuj in bo najtesneje povezan s programskimi usmeritvami Oddelka za etnologijo Pokrajinskega muzeja Ptuj. Z vključitvijo programov in dejavnosti centra v Pokrajinskega muzeja Ptuj bo tako zagotovljena ustrezna kadrovska in organizacijska osnova trajnemu delovanju centra za tradicionalne obrti in veščine.

## 6.6. Terminski plan izvedbe investicije

Operativni program priprave in izvedbe investicije predvideva:

| AKTIVNOST | ZAČETEK | KONEC |
| --- | --- | --- |
| Pripravljalna dela |
| Obnova kletnih prostorov | januar 2008 | februar 2008 |
| Ureditev dvorišča | januar 2008 | februar 2008 |

## 6.7. Obseg in specifikacija naložbe

- sta določena na osnovi popisa del.

## 6.8. Okvirni plan financiranja

Viri financiranja za adaptacijo prostorov v starih sodnih zaporih bodo predvidoma naslednji:

- Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA, Sosedski program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006) in

- ZRS Bistra Ptuj.

DINAMIKA FINANCIRANJA PO CENAH V EUR NA DAN 12.10.2007:

ODHODKI MESTNE OBČINE PTUJ

| opis | 2008 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- |
| plačilo investicije po pogodbi št. 351-171/07 | 169.754 € | 169.754 € |

| VIR FINANCIRANJA | 2008 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- |
| SVLR (74,87%) | 127.094,81 | 127.094,81 |
| ZRS Bistra (25,13%) | 42.659,19 | 42.659,19 |
| SKUPAJ | 169.754 | 169.754 |

# 7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

- predinvesticijska zasnova in investicijski program zaradi nizke vrednosti investicije nista potrebna.

# 8. PRILOGE

Dokumentu identifikacije investicijskega projekta prilagamo:

- analizo stroškov in koristi projekta,

- lokacijsko informacijo.