Številka: 351-74/2016-39

Datum: 12.10.2016

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE PTUJ

ZADEVA: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Ureditev mestne tržnice - CTN

V skladu z določili 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14 in 7/15), predlagam Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj v obravnavo in sprejem predloga Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Ureditev mestne tržnice - CTN.

Miran SENČAR,

župan Mestne občine Ptuj

Priloga:

- predlog sklepa z obrazložitvijo,

- Dokument identifikacije investicijskega projekta Ureditev mestne tržnice - CTN.

PREDLOG

OKTOBER 2016

Na podlagi 11. in 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na ___ seji, dne ___________, sprejel naslednji

Sklep

O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) UREDITEV MESTNE TRŽNICE - CTN

1.

Mestna občina Ptuj potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta Ureditev mestne tržnice - CTN.

2.

Investicijski projekt se izvaja s sredstvi proračuna Mestne občine Ptuj. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

3.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Številka: 351-74/2016-39

Datum:

Obrazložitev:

V finančni perspektivi 2014-2020 je mestnim občinam namenjen mehanizem Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Eden izmed ukrepov je tudi izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacija in dekontaminacija degradiranih zemljišč. Investicije v ta ukrep so torej možne samo znotraj mestnega naselja Ptuj na območju degradiranih urbanih površin, ki so določena v skladu z merili in kriteriji, ki jih je pripravila Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Območje mestne tržnice po kriterijih spada med degradirana območja, zato je investicija upravičena do sofinanciranja s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prenova mestne tržnice je eden izmed projektov, ki smo ga v času priprave Vizije in strategije Mestne občine Ptuj prepoznali kot pomembnega in z vidika oživljanja starega mestnega jedra zelo potrebnega.

Sedanja mestna tržnica ne zagotavlja primernih pogojev za izvedbo trženjske dejavnosti in prireditev, še manj pa ugleden prostor, kamor bi obiskovalci in prebivalci mesta z veseljem zahajali.

S prenovo mestne tržnice želimo na Ptuju pridobiti urejen prostor, ki bo središče dogajanja, prodaje domačih proizvodov, kulinaričnih užitkov, prostor za izvedbo prireditev in privlačen kraj za druženje in preživljanje prostega časa. Z obnovo tržnice želimo tudi spremeniti prometni režim v tem delu mesta, povečati peš cono in s tem narediti prvi korak k zmanjšanju števila avtomobilov v starem mestnem jedru.

Mestna občina Ptuj ima za izvedbo investicije zagotovljena evropska sredstva za regionalni razvoj v okviru Celostnih teritorialnih naložb in lastna sredstva.

Tržnica je potrebna temeljite obnove, česar se močno zavedamo. Projekt obnove mestne tržnice je eden od projektov Integralnega razvojnega programa Mestne občine Ptuj (IRPMOP), problematika neurejenosti mestne tržnice pa je izpostavljena tudi v projektu ADHOC in delno tudi v Prometni študiji.

Potrebna je infrastrukturna posodobitev obstoječe tržnice, povečanje prodajnih površin, pridobitev dodatnih zaprtih prostorov ob tržnici za prodajo izdelkov, ki se morajo prodajati v zaprtih prostorih, pridobitev dodatnih manjših trgovinic, ločitev živilskega z neživilskim delom in drugo. Dejavnost tržnice je potrebno nadgraditi in obogatiti tudi po vsebini, povečati ponudbo blaga, predvsem kmetijskih pridelkov in izdelkov lokalnega okolja, prostor pa nameniti tudi prireditveni dejavnosti. S tem bomo utrdili Ptuj kot sejemsko in trgovsko mesto, prebivalcem mesta omogočili večjo ponudbo domače hrane in izdelkov, prostor pa naredili privlačen tudi za obiskovalce mesta in turiste, saj je splošno znano, da so mestne tržnice dobro obiskana turistična točka po vseh mestih.

Vrednost investicijskega projekta je ocenjena na 2,500.000 EUR z DDV. Mestna občina Ptuj bo za investicijo zagotovila 500.000 EUR (z DDV-jem) lastnih sredstev iz občinskega proračuna.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Predviden znesek nepovratnih sredstev v stalnih cenah, ki jih bo Mestna občina Ptuj za izvedbo investicijskega projekta Spominski par črpala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 1.105.853,33 EUR.

Podlaga za oceno investicijske vrednosti je natečajna rešitev oz. povprečne tržne cene za tovrstne posege. Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve.

Investicija se bo financirala iz postavke 6560 Ureditev mestne tržnice - CTN.

| VIRI FINANCIRANJA | DINAMIKA FINANCIRANJA v EUR z DDV |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | SKUPAJ | DELEŽ |
| 1 | MESTNA OBČINA PTUJ | 880.000,00 | -380.000,00 | 500.000,00 | 20,00% |
| 2 | EU - ESRR | 336.000,00 | 1.264.000,00 | 1.600.000,00 | 64,00% |
| 3 | RS MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR | 84.000,00 | 316.000,00 | 400.000,00 | 16,00% |
| 3 | SKUPAJ | 1.300.000,00 | 1.200.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00% |

V letu 2018 se pri lastnih sredstvih v tabeli pojavi negativna vrednost, kar je posledica zalaganja finančnih sredstev. Dinamiko črpanja finančnih sredstev prikazujemo realno, pri čemer je upoštevan časovni zamik zaradi pregleda dokumentacije pri oddaji prvega zahtevka iz naslova gradnje.

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da predloženi dokument obravnava in sprejme predlagani sklep.

Pripravila:								          Miran Senčar,

Mojca Horvat								župan Mestne občine Ptuj