Številka: 351-0047/2022

Datum: 2.3.2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Naslov:** | **Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – DIIP »Plazovi na cesti JP 851 964, Cesta naselje Rožej«** |
| **Predlagatelj:** | Župan Občine Prevalje |
| **Namen sprejema dokumenta:** | Potrjena investicijska dokumentacija je podlaga za pridobitev sredstev Ministrstva za naravne vire in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. |
| **Pravna podlaga za sprejem dokumenta:** | Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). |
| **Obrazložitev:** | Občina Prevalje predvideva pridobitev sofinancerskih sredstev s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, za namen odprave posledic neposredne škode po naravni nesreči.  Projektantska vrednost investicije znaša 96.961,10 EUR z DDV. Skladno s 4. točko 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno pripraviti DIIP.  V sklopu projekta se predvideva sanacija kategorizirane občinske ceste JP 851 964, Cesta naselje Rožej. Sanacija ceste zajema:   * sanacijo ceste v skupni dolžini 207 m, * izvedbo drenaže cestnega telesa, * asfaltiranje makadamskega vozišča v širini min 3,00 m + 1x0,5m asfaltna mulda, z asfaltom v debelini 4 cm + 6 cm, * na delih cestišča, kjer širina trase dopušča, se izvede asfaltiranje makadamskega vozišča v širini min 3,50 m + 1x0,5m asfaltna mulda, * izvedbo novih prečnih propustov oziroma vtočnih jaškov, * med jaški se položi DKC cev premera 300 mm, iz dveh jaškov položi odvodna DKC cev premera 400 mm, dolžine cca. 20 m, katera je speljana v gozd, * na vseh iztokih cevi so narejene iztočne glave iz kamen betona. |
| **Ocena finančnih posledic:** | Vrednost investicije po stalnih cenah:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Aktivnost** | **Stalne cene v EUR** | | I. | GOI dela | 68.864,20 | |  | Preddela | 1.448,70 | |  | Zemeljska dela | 36.066,50 | |  | Voziščne konstrukcije | 31.349,00 | |  |  |  | | II. | Nepredvidena dela | 3.744,11 | |  |  |  | | I.-II. | Skupaj izvedbena dela | 72.608,31 | |  |  |  | | III. | Oprema cest | 6.018,00 | |  |  |  | | IV. | Tuja in zaključna dela | 850,00 | |  |  |  | | I.-IV. | Skupaj investicija | 79.476,31 | |  |  |  | | VI. | Že izvedena dela | 0,00 | |  |  |  | | **I.-IV.** | **Skupaj investicija brez DDV** | **79.476,31** | | **V.** | **DDV (22 %)** | **17.484,79** | | **I.-V.** | **Skupaj investicija z DDV** | **96.961,10** |   Viri financiranja:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Zap. št.** | **Vir** | **Skupaj v EUR** | **Delež** | | 1 | MNVP | 78.836,31 | **81,1%** | | 2 | Lastna sredstva | 18.134,79 | **18,9%** | |  | Skupaj | **96.961,10** | **100,0%** |   DDV za Občino Prevalje v celoti predstavlja strošek. Strošek Občine Prevalje so tudi celotna tuja in zaključna dela.  Občina Prevalje bo pristopila k izvedbi projekta samo ob pogoju, da bo pridobila sofinancerska sredstva s strani Republike Slovenije, Ministrstva za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. |
| **Predlog sklepa:** | **Občinski svet Občine Prevalje sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Plazovi na cesti JP 851 964, Cesta naselje Rožej«.**  **Občinski svet pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave za nepovratna sredstva.** |

Pripravil: Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

Župan Občine Prevalje

dr. Matija Tasič

Priloga:

1. DIIP »Plazovi na cesti JP 851 964, Cesta naselje Rožej«