Številka: 351-0047/2022

Datum: 2.3.2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Naslov:** | **Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – DIIP »Plazovi na cesti JP 851 964, Cesta naselje Rožej«** |
| **Predlagatelj:** | Župan Občine Prevalje |
| **Namen sprejema dokumenta:** | Potrjena investicijska dokumentacija je podlaga za pridobitev sredstev Ministrstva za naravne vire in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.  |
| **Pravna podlaga za sprejem dokumenta:** | Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). |
| **Obrazložitev:** | Občina Prevalje predvideva pridobitev sofinancerskih sredstev s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, za namen odprave posledic neposredne škode po naravni nesreči. Projektantska vrednost investicije znaša 96.961,10 EUR z DDV. Skladno s 4. točko 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno pripraviti DIIP. V sklopu projekta se predvideva sanacija kategorizirane občinske ceste JP 851 964, Cesta naselje Rožej. Sanacija ceste zajema:* sanacijo ceste v skupni dolžini 207 m,
* izvedbo drenaže cestnega telesa,
* asfaltiranje makadamskega vozišča v širini min 3,00 m + 1x0,5m asfaltna mulda, z asfaltom v debelini 4 cm + 6 cm,
* na delih cestišča, kjer širina trase dopušča, se izvede asfaltiranje makadamskega vozišča v širini min 3,50 m + 1x0,5m asfaltna mulda,
* izvedbo novih prečnih propustov oziroma vtočnih jaškov,
* med jaški se položi DKC cev premera 300 mm, iz dveh jaškov položi odvodna DKC cev premera 400 mm, dolžine cca. 20 m, katera je speljana v gozd,
* na vseh iztokih cevi so narejene iztočne glave iz kamen betona.
 |
| **Ocena finančnih posledic:** | Vrednost investicije po stalnih cenah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aktivnost** | **Stalne cene v EUR** |
|  I. | GOI dela | 68.864,20 |
|  | Preddela | 1.448,70 |
|  | Zemeljska dela | 36.066,50 |
|  | Voziščne konstrukcije | 31.349,00 |
|  |  |  |
| II. | Nepredvidena dela | 3.744,11 |
|  |  |  |
| I.-II. | Skupaj izvedbena dela | 72.608,31 |
|  |  |  |
| III. | Oprema cest | 6.018,00 |
|  |  |  |
| IV. | Tuja in zaključna dela | 850,00 |
|  |  |  |
| I.-IV. | Skupaj investicija | 79.476,31 |
|   |   |   |
| VI. | Že izvedena dela | 0,00 |
|   |   |   |
| **I.-IV.** | **Skupaj investicija brez DDV** | **79.476,31** |
| **V.** | **DDV (22 %)** | **17.484,79** |
| **I.-V.** | **Skupaj investicija z DDV** | **96.961,10** |

Viri financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Vir** | **Skupaj v EUR** | **Delež** |
| 1 | MNVP | 78.836,31 | **81,1%** |
| 2 | Lastna sredstva | 18.134,79 | **18,9%** |
|  | Skupaj  | **96.961,10** | **100,0%** |

DDV za Občino Prevalje v celoti predstavlja strošek. Strošek Občine Prevalje so tudi celotna tuja in zaključna dela.Občina Prevalje bo pristopila k izvedbi projekta samo ob pogoju, da bo pridobila sofinancerska sredstva s strani Republike Slovenije, Ministrstva za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. |
| **Predlog sklepa:**  | **Občinski svet Občine Prevalje sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Plazovi na cesti JP 851 964, Cesta naselje Rožej«.****Občinski svet pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave za nepovratna sredstva.** |

Pripravil: Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

 Župan Občine Prevalje

 dr. Matija Tasič

Priloga:

1. DIIP »Plazovi na cesti JP 851 964, Cesta naselje Rožej«