Številka: 351-0004/2021

Datum: 1.3.2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Naslov:** | **Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – DIIP »Obnova ceste JP 851731, kanalizacije in vodovoda (4. ulica Pod gonjami)«** |
| **Predlagatelj:** | Župan Občine Prevalje |
| **Namen sprejema dokumenta:** | Projektna investicijska dokumentacija je podlaga za izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje. |
| **Pravna podlaga za sprejem dokumenta:** | Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). |
| **Obrazložitev:** | Projektantska vrednost investicije znaša 280.654,47 EUR z DDV. Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno pripraviti DIIP.  Investicija predvideva obnovitev odseka javne poti JP 851731, v naselju Pod gonjami, obnovitev osnovne komunalne infrastrukture - kanalizacija in vodovod, površinske obnove mosta in zagotovitev koridorja za optične TK vode. Odsek obnove je od mosta do konca 4. ulice v naselju Pod gonjami, v dolžini 198,1 m. Ureditev ulice zajema vozišče ulice, ki se obnovi v niveletah in naklonih kot so obstoječi (prilagajanje obstoječi ureditvi). |
| **Ocena finančnih posledic:** | Vrednost investicije po stalnih cenah:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Aktivnost** | **Stalne cene v EUR** | | I. | GOI dela | 194.649,81 | |  | Preddela | 24.707,63 | |  | Zemeljska dela | 46.469,45 | |  | Voziščne konstrukcije | 58.587,78 | |  | Kanalizacija | 42.982,42 | |  | Vodovod | 18.133,60 | |  | Površinska sanacija AB mosta | 3.768,94 | |  |  |  | | II. | Nepredvidena dela | 20.913,15 | |  |  |  | | I.-II. | Skupaj izvedbena dela | 215.562,95 | |  |  |  | | III. | Oprema cest | 445,00 | |  |  |  | |  |  |  | | IV. | Zagotovitev obvoza na v strani ulice | 3.690,55 | |  |  |  | | V. | Tuja in zaključna dela | 10.346,14 | |  |  |  | | I.-V. | Skupaj investicija | 230.044,65 | |  |  |  | | VI. | Že izvedena dela | 0,00 | |  |  |  | | **I.-V.** | **Skupaj investicija brez DDV** | **230.044,65** | | **VII.** | **DDV (22 %)** | **50.609,82** | | **I.-VII.** | **Skupaj investicija z DDV** | **280.654,47** |   Viri financiranja:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Zap. št.** | **Vir** | **Skupaj v EUR** | **Delež** | | 1 | Lastna sredstva | 267.209,06 | **95,21%** | | 2 | Lastna sredstva (DDV – VOKA) | 13.446,52 | **4,79%** | |  | Skupaj | **280.654,47** | **100,00%** |   Investicija se v celoti investira iz proračuna Občine Prevalje. DDV za Občino Prevalje v večjem delu predstavlja strošek, razen pri vodovodu in kanalizaciji, kjer opravlja obdavčljivo dejavnost in se za gradbena dela uporablja mehanizem obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). |
| **Predlog sklepa:** | **Občinski svet Občine Prevalje sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Obnova ceste JP 851731, kanalizacije in vodovoda (4. ulica Pod gonjami)«.**  **Občinski svet pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave za nepovratna sredstva.** |

Pripravil: Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

Župan Občine Prevalje

dr. Matija Tasič

Priloga:

1. DIIP »Obnova ceste JP 851731, kanalizacije in vodovoda (4. ulica Pod gonjami)«