Številka: 351-47/2010

Datum: 10. junij 2011

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE PTUJ

- tu

ZADEVA: Predlog sklepa o potrditvi Novelacije 1 Investicijskega programa za izgradnjo Vrtca Podlesek – Med vrti

V skladu z določili 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07 in 1/09), predlagam Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o odobritvi Novelacije 1 Investicijskega programa za izgradnjo Vrtca Podlesek – Med vrti.

Dr. Štefan ČELAN

župan

Mestne občine Ptuj

Priloga:

- predlog sklepa z obrazložitvijo

- Novelacija 1 Investicijskega programa za izgradnjo Vrtca Podlesek – Med vrti

PREDLOG

JUNIJ 2011

Na podlagi 6. in 19. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na ___ seji, dne ___________, sprejel naslednji

Sklep

o POTRDITVI NOVEALCIJE 1 INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

za izgradnjo Vrtca Podlesek – MED VRTI

1.

Mestna občina Ptuj potrjuje Novelacijo 1 Investicijskega programa za izgradnjo Vrtca Podlesek – Med vrti.

2.

Investicijski projekt se bo izvajal s sredstvi proračuna Mestne občine Ptuj in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

3.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 351-47/2010

Datum:

Obrazložitev:

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev je tudi zagotavljanje pospeševanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na svojem območju.

Zaradi pomanjkanja prostora za izvajanje vzgojno-varstvene in izobraževalne dejavnosti na področju varstva otrok se je Mestna občina Ptuj odločila za investicijo v novogradnjo nizko-energetskega vrtca, da bi tako pridobila primerne prostorske pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.

V okvir občinskega proračuna za leto 2010 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2010 do 2013 je uvrščena tudi investicija izgradnje Vrtca Podlesek – Med vrti v Mestni občini Ptuj, zato je Mestna občina Ptuj pridobila idejno zasnovo in pripravila investicijsko dokumentacijo.

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ - Uradni list RS št. 60/06 in 54/10, je ob več kot 20 % odmikih investicijskih stroškov glede na osnovni Investicijski program potrebno pripraviti in potrditi spremembe, ker se izvede z novelacijo Investicijskega programa.

Pri skupni vrednosti investicije je v našem primeru prišlo do 22 % povečanja vrednosti in sicer 28 % povečanja vrednosti gradbenih del (1.004.989,22 € / 1.396.414,09 €) ampak tudi precejšnjega padca pri vrednosti gradbenega nadzora (25.102,08 € / 4.000,00 €).

Razlog za velik odmik pri vrednosti gradbenih del je ta, da smo v IP upoštevali projektantsko oceno, na javnem razpisu za izbiro izvajalca pa je bila najnižja ponudba 1.396.414,09 € in s tem ponudnikom je bila tudi sklenjena pogodba za izvedbo gradbenih del. Obratno pa se je zgodilo pri izbiri izvajalca za gradbeni nadzor, kjer smo predvidevali dobrih 25.000 € stroškov, najugodnejši ponudnik pa je pripravljen izvajati gradbeni nadzor za 4.000 €.

Takšnih razlik med predvideno in dejansko vrednostjo posameznih del nismo mogli predvideti, zato sedaj noveliramo IP in ga usklajujemo z že do sedaj dejansko izvedenimi aktivnostmi in vrednostmi ter pogodbenimi vrednostmi v podpisanih pogodbah.

Investicijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Investicija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

Glede na sklenjeno pogodbo je določeno sofinanciranje upravičenih stroškov investicije s sredstvi ESRR v višini 1.116.492,55 € (67,07 %). Preostale stroške investicije bo krila Mestna občina Ptuj s proračunskimi sredstvi v višini 548.235,25 €.

Tabela : Viri, deleži in dinamika financiranja v tekočih cenah

v €	                 v %

| VIRI FINANCIRANJA | DINAMIKA FINANCIRANJA | DELEŽ |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | SKUPAJ | SKUPAJ |
| Mestna občina Ptuj | 98.727,70 | 449.507,55 | 548.235,25 | 32,93 |
| SVLR | 29.814,60 | 1.086.677,95 | 1.116.492,55 | 67,07 |
| SKUPAJ | 128.542,30 | 1.536.185,50 | 1.664.727,80 | 100,00 |

Zahtevek za izplačilo v letu 2010 je bil podan SVLR do 30. 09. 2010 in s tem pridobljena sredstva, zadnji zahtevek za izplačilo pa bo podan SVLR najkasneje do 30. 09. 2011.

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da predloženi dokument obravnava in sprejme predlagani sklep.

Pripravila:

Simona Kašman

Dr. Štefan Čelan

župan Mestne občine Ptuj