| Vrsta investicijske dokumentacija: |
| --- |
|  | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) U R E D B A o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) |
| Naziv investicije: |
| Verzija, |
|  | I. |
| Številka: |
| Naročnik: |
|  | Občina Prevalje Trg 2a, 2391 Prevalje |
| Izdelovalec dokumenta: |
|  | Podjetniško in poslovno svetovanje, ALIANCA s.p., Ravne na Koroškem |
| kraj in datum izdelave: na Prevaljah, 06.01.2011 |

Povzetek investicijskega dokumenta

| Naslov projekta | DOBAVA OPREME ZA DD PREVALJE |
| --- | --- |
| Vrsta investicijske dokumentacije | Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP |
| naročnik projekta |
|  | Občina Prevalje Trg 2a 2391 PREVALJE telefon: +386 (0) 2 824 61 00 fax: +386 (0)2 824 61 24 spletna stran:http://www.prevalje.si e-naslov: obcina@prevalje.si |
| Odgovorna oseba za izvedbo investicije | dr. Matija Tasič, župan Občine Prevalje |
| strokovni izdelavalec investicijske dokumentacije | Podjetniško in poslovno svetovanje ALIANCA Tanja Fučec Srnec s.p. matična št. 3175090000 davčna št.: 88568415 Čečovje 40 b, 2390 Ravne na Koroškem telefon: (+386) (0) 40 576 130 e-pošta:tanjasrnec@gmail.com |
| Investitorji |
| Naziv | Občina Prevalje |
| Naslov | TRG 2A, 2391 PREVALJE |
| Odgovorna oseba | Župan dr. Matija TASIČ |
| Telefon | +386 (0) 824 61 00 |
| Telefax | +386 (0) 824 61 24 |
| E-mail | matic.tasic@prevalje.si |
| Davčna številka | SI 28520513 |
| Matična številka | 1357719 |
| Žiro račun | TRR Občine 01375-0100010242 |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | tajnik občinske uprave |
| Telefon | +386 (0) 82 46 100 |
| Telefax | +386 (0) 82 46 124 |
| i n |
|  | Ministrstvo za kulturo Maistrova ulica 10 1000 Ljubljana |
| Lokacija investicije | Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija Koroška statistična regija Občina Prevalje - katastrsko območje in parcelne številke: Farna vas |
| Pribobljena dokumentacija |
| - ponudbeni predračun št. 10/024 z dne 06.01.2011, podjetja STAGE d.o.o., Arclin 67a, 3211 Škofja vas; |
| Kratek opis investicije | Investitor Občina Prevalje namerava kandidirati z investicijo »Dobava opreme za DD Prevalje« na Javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JPR-OBI-2010), ki se bodo začele izvajati leta 2011 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za kulturo v letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov, objavljenim dne 03.12.2010, Ministrstvo za kulturo. Občina Prevalje namerava v letu 2011 izvesti nakup svetil svetlobnega parka za veliko dvorano Družbenega doma Prevalje. Trenutna tehnika ne omogoča kakovostno izvedbo raznih prireditev, nastopov, dogodkov,.. v veliki dvorani. Družbeni dom predstavlja središče kulturnega in družbenega dogajanja v Občini Prevalje. Z dobavo in montažo predmetne tehnike se bo dvignila primerljivost izvedbe raznih dogodkov z drugimi kulturnimi domovi v ostalih regijah Slovenije. |
| Lastništvo | Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje |
| Upravljavec investicije | Občina Prevalje |
| Terminski plan | Izdelava ponudbene dokumentacije (tehnični popis): januar 2011 Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije: januar 2011 Izvedba javnega razpisa: marec 2011 Podpis pogodbe z izvajalcem: april 2011 Pričetek investicijskih del: maj 2011 Zaključek investicijskih del: julij 2011 Oddaja zahtevkov za črpanje: avgust 2011 Prevzem: avgust 2011 |

| bruto vrednost naložbe | - 30.743,22 EUR (z 20% DDV) po stalnih cenah, januar 2010 - 30.743,22 EUR (z 20% DDV) po tekočih cenah( |
| --- | --- |
| Struktura virov investicije po stalnih oz. tekočih cenah |
| - EUR Aktivnosti – dobava opreme vrednost z DDV neto vrednost sofinancerski viri MK (70%) lastni viri Energetska enota 6ch 10A 4.101,30 3.417,75 2.392,43 1.708,88 (7 kos) Reflektor CANTO 2000 TH MKII 2.940,00 2.450,00 1.715,00 1.225,00 (1 kos) Reflektor TONO PC2000 3.312,00 2.760,00 1.932,00 1.380,00 (6 kos) Reflektor ARIA PC1000 3.108,00 2.590,00 1.813,00 1.295,00 (14 kos) Reflektor SUONO PC650 2.966,40 2.472,00 1.730,40 1.236,00 (12 kos) Žarnice za reflector 921,60 768,00 537,60 384,00 (32 kos) Objemke 376,32 313,60 219,52 156,80 (32 kos) Štiri kraka zastorka 1.881,60 1.568,00 1.097,60 784,00 (32 kos) Reflektor ETC sourcefour ZOOM 15-25 5.731,20 4.776,00 3.343,20 2.388,00 (6 kos) Reflektor ETC sourcefour ZOOM 25-50 3.940,80 3.284,00 2.298,80 1.642,00 (4 kos) Iris za reflektor 1.464,00 1.220,00 854,00 610,00 (10 kos) skupaj 30.743,22 25.619,35 17.933,55 12.809,68 Dinamika investicijskih virov po stalnih oz. tekočih cenah, v EUR sofinancerski viri /leto 2011 skupaj upravičeni stroški MK (70%) 17.933,55 17.933,55 proračunski viri Občine Prevalje (30%) 7.685,81 7.685,81 neupravičeni stroški proračunski viri Občine Prevalje, strošek 20% DDV 5.123,87 5.123,87 skupaj 30.743,22 30.743,22 |
| Datum izdelave | 06.01.2011 |

# Footnotes

(Opomba: Ker od formiranja cen do izvedbe investicije ne preteče več kot 1 leto, predstavljajo stalne cene po predračunu dejansko tekoče cene.