| Vrsta investicijske dokumentacija: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) U R E D B A o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) |
| --- | --- |
| Naziv investicije: | igrišče pri podružnični OŠ Šentanel z opremo |
| povzetek |

| Številka: |
| --- |
|  | 351-0034/2015 |
| Verzija |
|  | I. |
| Naročnik: |
|  | Občina Prevalje Trg 2a, 2391 Prevalje |
| Odgovorna oseba za izvedbo investicije : |
| dr. Matija Tasič, župan Občine Prevalje |
| Odgovorni vodja projekta naročnika: |
|  | danilo vute,TAJNIK OBČINE |
| Izdelovalec dokumenta: |
|  | Podjetniško in poslovno svetovanje, ALIANCA s.p., PREVALJE Tanja Fučec Srnec,univ.dipl.ing |
| Kraj in datum izdelave: |
|  | na Prevaljah, 26.10.2015 |

Povzetek investicijskega Dokumenta

| Naziv projekta oz. investicije | igrišče pri podružnični OŠ Šentanel z opremo |
| --- | --- |
| Kratek naziv investicije | Igrišče oš šentanel z opremo |
| Vrsta investicijske dokumentacije | Dokument identifikacije investicijskega projekta - diip |
| naročnik projekta |
|  | Občina Prevalje Trg 2a 2391 PREVALJE telefon: +386 (0) 2 824 61 00 fax: +386 (0)2 824 61 24 spletna stran:http://www.prevalje.si e-naslov: obcina@prevalje.si |
| Odgovorna oseba za izvedbo investicije | dr. Matija Tasič, župan Občine Prevalje |
| Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani naročnika | danilo vute,TAJNIK OBČINE |
| strokovni izdelavalec investicijske dokumentacije | Podjetniško in poslovno svetovanje ALIANCA Tanja Fučec Srnec s.p. matična št. 3175090000 DŠ.: 88568415 Dolga Brda 78, 2391 Prevalje telefon: (+386) (0) 40 120 914 e-pošta:tanjasrnec@gmail.com |
| Investitorji |
| Naziv | Občina Prevalje |
| Naslov | TRG 2A, 2391 PREVALJE |
| Odgovorna oseba | Župan dr. Matija TASIČ |
| Telefon | +386 (0) 824 61 00 |
| Telefax | +386 (0) 824 61 24 |
| E-mail | matic.tasic@prevalje.si |
| Davčna številka | SI 28520513 |
| Matična številka | 1357719 |
| Žiro račun | TRR Občine 01375-0100010242 |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | danilo vute,TAJNIK OBČINE |
| Telefon | +386 (0) 82 46 100 |
| Telefax | +386 (0) 82 46 124 |
| E-mail | danilo.vute@prevalje.si |
| i n |
|  | Fundacija za šport ( v nadaljevanju FŠ) Dunajska cesta 51 1000 Ljubljana |
| pravna podlaga: | Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018 (Ur.l. RS, št. 78/15), Fundacija za šport |
| Lokacija investicije | Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija Koroška statistična regija Občina Prevalje 1. lokacija_ igrišče pri podružnični OŠ Šentanel katastrsko območje: Šentanel parc. št.: 459/1, 460/1 2. lokacija_ športna dvorana pri OŠ katastrsko območje: Farna vas parc. št.: 158/7 |
| Pribobljena dokumentacija |
| - Lokacijska dokumentacija - Projektantski predračun in projektna naloga |
| Kratek opis naložbe | Investicija zajema pridobitev novih športnih površin, športnega igrišča pri podružnični OŠ Šentanel in dobavo športne opreme za športno dvorano pri OŠ. Investitor bo izvedel: pri podružnični OŠ Šentanel: - gradbena dela: igrišče 8x10m in postavitev mreže okoli igrišča - dobava in montaža športne opreme: košarkaški koš in mreže za mini odbojko, športna dvorana pri OŠ: dobava in montaža športne opreme (dvižni košarkaški koš in ribstoli). Obseg izvedbe: gradbena dela, dobava in montaža športne opreme in izvedba strokovnega gradbenega nadzora. |
| Lastništvo | Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje |
| Predvideni obseg del: | gradnja igrišča - nezahteven objekt kot igrišče na prostem |
| Skrbnik investicijskega objekta: | OŠ Franja Goloba Prevalje |
| Terminski plan projekta | Pričetek investicijskih del: maj 2016 Zaključek investicijskih del: oktober 2016 Oddaja zahtevka za črpanje: do november 2016 Tehnični pregled: oktober 2016 |
| fizični kazalniki: - ureditev igrišča pri podružnični OŠ Šentanel, - občina bo dosegla 100% načrtovane investicije ob zaključku investicije, oktober 2016, skladno s terminskim planom, - zahtevke za črpanje bo oddala skladno z pogodbo, zadnji zahtevek do novembra 2016, - učinki realizacije investicijskega projekta: povečanje zunanjih športno-rekreacijskih površin, povečanje zanimanja za šport (košarko, odbojko,..) predvsem med mladimi, spodbujanje zdravega preživljanja prostega časa, druženje z vrstniki, prispevanje k zmanjšanju delikventnosti mladih, razvoj kakovostnega življenjskega okolja kot temelja za kakovostno bivanje. finančni kazalniki: investitor kandidira za pridobitev 31.650,00 EUR nepovratnih sredstev FŠ v investicijskem letu 2016 oz. 40,98%, sam pa zagotavlja 45.576,00 EUR oz. 59,02% od bruto vrednosti investicije, investitor bo v proračunu posameznega leta zagotovil sredstva za izvedbo investicije, sredstva FŠ bo pridobil v sklado s sklenjeno pogodbo in ob potrditvi zahtevka za izplačilo s strani FŠ, v primeru izbora najugodnejše ponudbe, z višjim zneskom glede na projektanski predračun, bo investitor zagotovil dodatna sredstva, izvedbo strokovnega gradbenega in projektantskega nadzora in gradbenih del z opremo v letu 2016 investitor uvršča med upravičene, strošek DDV ni neupravičen po tem javnem pozivu. |
| Kratek opis upoštevanih variant, utemeljitev najugodnejše | V investicijski dokumentaciji so bile obravnavane naslednje variante: Varianta brez investicije Varianta z investicijo Kot najugodnejša varianta in edina sprejemljiva se je izkazala varianta z investicijo v ureditev igrišča pri podružnični OŠ Šentanel z opremo. |
| Odgovorni vodja za izdelavo DIIP | Tanja Fučec Srnec, udi |
| Odgovorni vodja za izdelavo projektne dokumentacije in projektantskega predračuna | Sanja GODEC, univ. dipl. inž. arhitekt., ZAPS A-0040 |
| Predvidena organizacija | - Odgovorna oseba za izvajanje investicije Danilo Vute, tajnik občine - Strokovni sodelavec za področje financ Veronika ŠART, dipl.ekon. |
|  | Za potrjevanje investicijske dokumentacije je bila na strani investitorja imenovana komisija, ki bo spremljala potek investicije. Za strokovni nadzor nad gradnjo je imenovan nadzor, skladno z zakonom o javnih naročilih. Zakonitost in pravilnost porabe proračunskih sredstev bodo skladno s svojim poslanstvom preverjali Občinski svet, FŠ in Računsko sodišče. |

| bruto vrednost investicije | 77.226,00 EUR (z 22% DDV) po stalnih cenah, november 2015 77.226,00 EUR(z 22% DDV) po tekočih cenah |
| --- | --- |
| projektne aktinvosti po stalnih in tekočih cenah v EUR |
| Leto izvedbe Opis aktivnosti Vrednost v stalnih cenah, Vrednost v tekočih cenah Delež v % na dan november 2015 v € v € brez DDV z DDV (22%) skupaj z 22% DDV brez DDV z DDV (22%) skupaj z 22% DDV 2016 1. Gradbena dela z opremo 62.000,00 13.640,00 75.640,00 62.000,00 13.640,00 75.640,00 97,95 2. Gradbeni nadzor 1.300,00 286 1.586,00 1.300,00 286 1.586,00 2,05 Skupaj 63.300,00 13.926,00 77.226,00 63.300,00 13.926,00 77.226,00 100,00 (od 1 do 2) Skupaj 63.300,00 13.926,00 77.226,00 63.300,00 13.926,00 77.226,00 |
| Struktura virov investicije po stalnih in tekočih cenah v EUR |
| finančni viri 2016 skupaj delež € € % FŠ 31.650,00 31.650,00 40,98 Občina Prevalje 45.576,00 45.576,00 59,02 skupaj 77.226,00 77.226,00 100 |

Uvodno pojasnilo

Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Za investicijo,  ki je predmete naloge,  je  skladno z uredbo potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

# Footnotes

Stalne cene predstavljajo tekoče cene, ker ne preteče več kot eno leto od oblikovanja cen do zaključka investicije.

# Text boxes

Investicijsko območje -

Igrišče pri podružnici  OŠ Šentanel