PROSTOVOLJNO  GASILSKO  DRUŠTVO  PTUJ

Transakcijski račun: 02150-0014013971, Identifikacijska številka za DDV: SI68779186

Natašina pot 1/A, 2250 Ptuj, ( 02 746 47 31, ( 02 746 47 33, e-mail: ge.ptuj@gmail.com

Številka: 690/09

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

ZA

OBNOVA IN DOGRADITEV GASILSKEGA DOMA PTUJ

Ptuj,  17.6.2009

Naziv dokumenta identifikacije investicijskega projekta:

Obnova in dograditev gasilskega doma Ptuj

Investitor:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PTUJ, NATAŠINA POT 1a, 2250 PTUJ

Odgovorna oseba investitorja (ime, priimek, podpis, žig):

Robert CVETKO, predsednik

Skrbnik investicijskega projekta (ime, priimek, podpis, žig):

Martin VRBANČIČ

Izdelovalec DIIP št. 690/09 (ime, priimek, podpis, žig):

Martin VRBANČIČ

Izdelovalec DIIP št. 690/09 – ekonomski del (ime, priimek, podpis, žig):

Simona KAŠMAN, Referat za kakovost in projektno vodenje MO Ptuj

Bodoči upravljavec predmeta investicije:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PTUJ, NATAŠINA POT 1A, 2250 Ptuj

Odgovorna oseba (ime, priimek, podpis, žig):

Robert CVETKO, predsednik

Kraj in datum izdelave dokumenta:

Ptuj, 17. 6. 2009

KAZALO VSEBINE

1.	OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI	4

2.	IDENTIFIKACIJA INVESTITORJA	5

3.	ANALIZA SEDANJEGA STANJA – RAZLOGI ZA INVESTICIJO	7

3.1.	Obstoječe stanje	7

3.2.	Bodoče stanje	7

4.	CILJI IN NAMEN INVESTICIJE	9

4.1.	Kratek opis upoštevanih variant ter izbor optimalne variante	10

4.2.	Določitev ravni investicije	10

4.3.	Obseg obdelave dokumentacije	11

4.4.	Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor	11

5.	OPREDELITEV OSNOVNIH POGOJEV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	13

5.1.	Predhodne strokovne podlage in tehnična dokumentacija	13

5.2.	Opis lokacije	13

5.3.	Prikaz tehnično – tehnološke rešitve	13

5.4.	Variante izvedbe investicije	13

6.	KADRI	14

7.	VARSTVO OKOLJA	16

8.	OKVIRNI TERMINSKI PLAN	17

9.	OKVIRNI PLAN FINANCIRANJA	18

10.	INFORMACIJA O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI IN O EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA	19

11.	ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI PO KONČANI INVESTICIJI	20

12.	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	23

# OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI

Gasilska enota PGD Ptuj je osrednja gasilska enota Spodnjega Podravja. Na lokaciji gasilskega doma Ptuj se že vrsto let izvajajo izobraževanje in usposabljanje gasilcev iz Spodnjega Podravja ter v določenih primerih tudi iz drugih regij, oz. iz obmejnega območja Republike Hrvaške (Zagorsko-Krapinska županija).

Zaradi potreb po novih in obnavljanju obstoječih znanj in veščin se pojavlja potreba po uporabi ustreznih in primerno opremljenih kabinetih in učilnicah.

Projekt obnove gasilskega doma Ptuj obsega:

- -obnovo obstoječega objekta in sicer: zamenjavo steklenih površin, obnovo elektro instalacij, obnovo kanalizacije (v in pred objektom), obnovo vodovodnih intalacij, zamenjavo sistema ogrevanja iz nafte na ekološko sprejemljivejši energent, izvedbo fasade, obnovo vseh prostorov v zgradbi.

- -zamenjavo strešne konstrukcije z izgradnjo učnih kabinetov

- -izgradnjo prizidka v sklopu katerega bodo ustrezno opremljeni prostori za usposabljanje gasilcev za uporabo izolirnih dihalnih aparatov, prostori za trening v izrednih pogojih dela na intervencijah, prostori za skladiščenje učnih eksponatov in tehnike in dodatna učilnica.

| Izvedba investicije: odgovorna oseba Priprava in nadzor nad pripravo investicijske, projektne in tehnične dokumentacije in skrbnik investicijskega projekta: Priprava DIIP: Bodoči upravljavec predmeta investicije: odgovorna oseba | Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj, Natašina pot 1a, 2250 Ptuj Robert Cvetko, predsednik Martin Vrbančič Martin Vrbančič Simona Kašman Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj, Natašina pot 1a, 2250 Ptuj Robert Cvetko, predsednik |
| --- | --- |

# IDENTIFIKACIJA INVESTITORJA

Osnovni podatki o investitorju:

| INVESTITOR |
| --- |
| Naziv | PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PTUJ |
| Naslov | Natašina pot 1a, 2250 Ptuj |
| Odgovorna oseba | Robert CVETKO, predsednik |
| Telefon | 02 746 47 30 |
| Telefax | 02 746 47 33 |
| E-mail | ge.ptuj@gmail.com |
| Davčna številka | SI68779186 |
| Matična številka | 5125073000 |
| Zakladniški podračun |  |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov | Martin Vrbančič |
| Telefon | 041 327 040 |
| Telefax | 02 746 47 33 |
| E-mail | ge.ptuj@gmail.com |
| Skrbnik investicijskega projekta | Martin vrbančič |
| Telefon | 041 327 040 |
| Telefax | 02 746 47 33 |
| E-mail | ge.ptuj@gmail.com |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | Robert Cvetko, predsednik |
| Telefon | 02 746 47 30 |
| Telefax | 02 746 47 33 |
| E-mail | ge.ptu@gmail.com |

DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST

Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj je humanitarna, nestrankarska, neprofitna organizacija fizičnih oseb, ki želijo aktivno sodelovati v preventivni in operativni dejavnosti ob požarih, naravnih in drugih nesrečah ter drugih nalogah, katere izhajajo iz namenov in ciljev delovanja društva. Društvo je ustanovljeno in organizirano v skladu z Zakonom o društvih.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1870 in je vpisano register pri Oddelku za upravne notranje zadeve, Upravne enote Ptuj pod zaporedno številko 84 .

LASTNA SREDSTVA ZA IZVEDBO INVESTICIJE

Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj ima poleg gasilske enote organizirano tudi gospodarsko dejavnost, katera predstavlja pomemben način pridobivanja sredstev za delovanje društva in pokrivanje dela investicij in sicer:

- servis izolirnih dihalnih aparatov,

- servis gasilnikov in pregled hidrantnega omrežja,

- akreditirani kontrolni organ za pregledovanje in preskušanje opreme pod tlakom,

- izvajanje gasilske straže in drugih oblik izvajanja storitev občanom, podjetjem in institucijam.

LASTNIŠTVO OBJEKTA

Lastniki objekta z deleži so:

- -Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj			76,38 %

- -MO Ptuj						21,10 %

- -Območna organizacija rdečega križa Ptuj	  2,52 %

# ANALIZA SEDANJEGA STANJA – RAZLOGI ZA INVESTICIJO

Gasilska enota PGD Ptuj je osrednja gasilska enota Spodnjega Podravja, katera izvaja naloge gašenje požarov v mestu Ptuj, MO Ptuj in ob večjih požarih tudi širše. Po sklepu vlade je enota posebnega družbenega pomena in kot taka s strani Uprave RS za zaščito in reševanje pooblaščena za reševanje v prometnih nesrečah, reševanje v nesrečah z nevarnimi snovmi in za reševanje na vodi ter za reševanje na in iz vode. Pri svojem delu uporabljamo tehniko, opremo in orodje, za katere uporabo se je potrebno nenehno izobraževati in usposabljati. Glede na trenutne potrebe nam primanjkuje ustreznih prostorov za namestitev omenjene tehnike, opreme in orodja, prav tako pa nam primanjkuje ustreznih prostorov za usposabljanje in delo društva na drugih področjih. Z realizacijo projekta bi odpravili potrebe po dodatnih prostorih tudi za nekaj letno prihodnjo obdobje.

## Obstoječe stanje

V sklopu obstoječega gasilskega doma je šest garažnih boksov za garažiranje gasilsko reševalnih vozil, dva prostora za izvajanje gospodarske dejavnosti, trije prostori za skladiščenje druge opreme, dvorana in pisarne za delo organov in komisij društva. V objektu so stacionirana tudi tri stanovanja in prostori Območne organizacije rdečega križa Ptuj. Namembnost enega prostora se namenja arhiviranju dokumentacije o delu društva. Zaradi potreb po novih in obnavljanju obstoječih znanj in veščin se pojavlja potreba po uporabi ustreznih in primerno opremljenih kabinetih in učilnicah, potreba po dodatnih garažnih prostorih za gasilska vozila, opremo in tehniko ter potreba po dodatnih prostorih za nemoteno delo društva.

## Bodoče stanje

Z obnovo gasilskega doma Ptuj želimo:

- pridobiti potrebne dodatne prostore za redno delovanje društva zaradi povečevanja obsega nalog, katerih je deležno društvo v zadnjem obdobju, saj so obstoječi prostori premajhni glede na trenutne potrebe. Potrebe po dodatnih prostorih so tudi posledica stalnega povečevanja intervencij in reorganizacija javne gasilske službe, katera bo zahtevala v prihodnosti drugačne pristope.

- ustvariti materialne pogoje za izobraževanje in usposabljanje gasilcev Spodnjega Podravja in širše drugih regij v R Sloveniji in gasilcev iz tujine ter materialne pogoje za normalno delovanje društva. Z obnovo gasilskega doma, vključno z zamenjavo strešne konstrukcije bomo spremenili namembnost nekaterih prostorov in s tem pridobili potrebne učne kabinete ter laboratorije. Z izgradnjo prizidka gasilskega doma pa bomo pridobili prostore, v kateri se bodo lahko gasilci praktično usposabljali v realističnih pogojih pri uporabi gasilske in zaščitne opreme, z dodatno učilnico pa je izpolnjena še potreba po prostorih, kadar je potrebno izvajati izobraževanje več različnih skupin hkrati.

- pridobiti prostore, ki bodo predstavljali regijski center usposabljanja, združevanja in dela gasilske organizacije v regiji, kakor tudi logistični center v primeru večjih intervencij, kar bi omogočali prostori, oprema in tehnika, katera bi bila stacionirana v gasilskem domu na Ptuju.

- pridobiti prostore, v katerih bomo razstavili opremo in dokumentacijo, katera priča o organizaciji in delovanju gasilske organizacije na širšem območju Spodnjega Podravja.

# CILJI IN NAMEN INVESTICIJE

Namen realizacije projekta je ustvariti ustrezne pogoje za delo gasilske enote PGD Ptuj, drugih organizacij sistema zaščite in reševanja v MO Ptuj in širše glede na organizacijo sistema zašite in reševanja v prihodnosti in potreb društva ter drugih sil za zaščito in reševanje. Ne nazadnje je namen projekta racionalizacija stroškov vzdrževanja obstoječega gasilskega doma.

Cilji investicije so:

- Glavni cilj je odprava potreb po dodatnih prostorih, katere društvo potrebuje, da lahko normalno in nemoteno funkcionira. Na eni strani to pomeni dodatni prostori za garažiranje gasilske in reševalne opreme ter skladiščenje minimalnih količin rezervnih gasilnih sredstev, opreme in drugih materialnih dobrin, katere so potrebne za uspešno delovanje na intervencijah večjega obsega. Po drugi strani pa bomo z dodatnimi in obnovljenimi prostori pridobili pogoje za stalno in permanentno izobraževanje, prostore za izvajanje vaj za vzdrževanje psihofizične kondicije in preverjanja znanja operativnih gasilcev.

- Z obnovljenim gasilskim domom in prizidkom se želimo približati takšni organizaciji sistema zaščite in reševanja, kot se že preverjeno izvaja v državi Avstriji in Nemčiji, kar predstavlja boljšo in racionalnejšo delovanje omenjenega sistema. Z realizacijo projekta smo pripravljeni na spremembe do katerih bo prišlo zaradi uvajanja regij na vse nivoje dela in vodenja vseh institucij.

- Z obnovljenim gasilskim domom bo gasilska organizacija pridobila center za izobraževanje in usposabljanje, obstoječe kapacitete pa bodo na razpolago tudi zainteresirani javnosti (druge sile za zaščito in reševanje, občani). Izobraževanje in usposabljanje v predvidenem centru na Ptuju se bo vršilo v primerih, ko le-tega ne bo mogoče iz različnih vzrokov (neustrezni prostori, neustrezna tehnika, kadri,…) realizirati po posameznih gasilskih enotah ali lokalnih skupnostih. Cilj takšnega centra je tudi povečanje števila gasilcev v ciklusih izobraževanja in usposabljanja, kakor tudi pocenitev stroškov izobraževanja za končne uporabnike (ker bo usposabljanje na Ptuju in ne v drugih krajih po Sloveniji; npr.: na Igu).

- Razstavljeno orodje in dokumentacijo želimo pokazati javnosti in obiskovalcem gasilskega doma, saj si le-tega ogleda letno cca. 30 organiziranih skupin iz Slovenije in tujine. Cilj projekta je tudi ohraniti opremo in dokumentacijo, katero si uporabljali gasilci v 138 letni zgodovini gasilstva na Slovenskem.

- Zmanjšanje stroškov vzdrževanja obstoječega gasilskega doma, preračunane na enoto površine

Planirana investicija je predvidena v naslednjih programih in načrtih:

- v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2009-2012,

- v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2010-2013,

- v Integralnem razvojnem programu MO Ptuj 2004-2010,

- v Območnem razvojnem programu 2007-2013,

- v Regionalnem razvojnem programu Podravja 2007-2013,

- v Izvedbenem regionalnem načrtu za Podravje 2008-2010.

## Kratek opis upoštevanih variant ter izbor optimalne variante

Varianta 0:	Investicija v obnovo in dograditev gasilskega doma Ptuj se ne izvede.

Varianta 1:	Investicija v obnovo in dograditev gasilskega doma Ptuj se izvede, tako kot je predvideno v dokumentu identifikacije investicijskega projekta.

Varianta 0: Brez investicije

V tem primeru bo prišlo do nepopravljivih posledic na samem objektu, kateri v nekaj letih ne bo več varen za uporabo zaradi zatekanja vitalnih delov objekta (streha, elektro instalacije, nosilne jeklene konstrukcije,…). Posledično bodo tudi stroški vzdrževanja objekta vedno višji.

Varianta 1: Z investicijo

Z realizacijo projekta se bo preprečilo nadaljnje propadanje obstoječega objekta,  ustvarili pa se bodo pogoji dela PGD Ptuj na vseh nivojih za naslednjo dolgoletno obdobje.

## Določitev ravni investicije

Investicijsko vrednost povzemamo iz projektantske ocene v Idejni zasnovi in delno po strokovni oceni za izvedbo predmetne investicije.

Investicijska vrednost v EUR v maju 2009 (stalne cene) vključno z davki znaša:

| INVESTICIJSKI STROŠKI | SKUPAJ (€) |
| --- | --- |
| 1 | Odkup deležev lastnine v gasilskem domu | 85.338,98 |
| 2 | Ureditev etažne lastnine | 5.615,43 |
| 3 | Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI,..) | 68.227,50 |
| 4 | Tehnični nadzor izvedbe gradnje in obnove | 33.775,00 |
| 5 | Pripravljalna dela | 22.342,63 |
| 6 | Gradbeni del (obnova in novogradnja) | 879.634,38 |
| 7 | Strojne instalacije | 284.157,44 |
| 8 | Stroški financiranja | 380.912,85 |

| INVESTICIJSKI STROŠKI | SKUPAJ (€) |
| --- | --- |
| 9 | 2% davek (1) | 1.706,78 |
| 10 | 20% DDV (2-7) | 258.750,48 |
| 11 | SKUPAJ Z DAVKI | 2.020.461,47 |

Investicijska vrednost v EUR v maju 2009 (tekoče cene) vključno z davki znaša:

| INVESTICIJSKI STROŠKI | SKUPAJ (€) |
| --- | --- |
| 1 | Odkup deležev lastnine v gasilskem domu | 85.338,98 |
| 2 | Ureditev etažne lastnine | 5.615,43 |
| 3 | Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI,..) | 68.227,50 |
| 4 | Tehnični nadzor izvedbe gradnje in obnove | 33.775,00 |
| 5 | Pripravljalna dela | 22.342,63 |
| 6 | Gradbeni del (obnova in novogradnja) | 892.828,90 |
| 7 | Strojne instalacije | 288.419,80 |
| 8 | Stroški financiranja | 380.912,85 |
| 9 | 2% davek (1) | 1.706,78 |
| 10 | 20% DDV (2-7) | 262.241,85 |
| 11 | SKUPAJ Z DAVKI | 2.041.409,72 |

Ocena vlaganj po tekočih cenah za leto 2010 je obračunana na osnovi rasti cen 1,5 % v letu 2009 (podatki iz UMAR-ja).

Iz terminskega plana izvajanja investicije, ki je predstavljen v tem dokumentu, je razvidno, da bo naročnik postopke oddaje naročil za pripravo nadaljnje projektne dokumentacije in naročil za gradnjo pričel v letu 2009 in tudi zaključil v letu 2009, medtem ko bodo sama gradbena dela in strojne instalacije izvedene v letu 2010.

## Obseg obdelave dokumentacije

Za zagotovitev virov financiranja načrtovane investicije mora investitor zagotoviti naslednjo investicijsko dokumentacijo:

- minimalno investicijsko dokumentacijo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), ki vsebuje:

- dokument identifikacije investicijskega projekta in

- investicijski program.

V skladu z navodili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za omenjeno investicijo potrebno pripraviti DIIP.

## Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

- gradbeno dovoljenje,

- kulturno-varstveno soglasje,

- soglasje gospodarske družbe Slovenske železnice d.o.o.,

- soglasje gospodarske družbe Elektro Maribor d.d.,

- soglasje gospodarske družbe Komunalnega podjetja Ptuj d.d.,

- soglasje gospodarske družbe Adriaplin d.o.o.,

- soglasje gospodarske družbe Telekom Slovenije d.d..

# OPREDELITEV OSNOVNIH POGOJEV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## Predhodne strokovne podlage in tehnična dokumentacija

- mnenje k urbanistični postavitvi in oblikovni podobi.

## Opis lokacije

Objekt, na katerem se bo izvedla obnova in dograditev, leži na zemljišču s parcelno številko 383/6 in 383/29, k.o. Ptuj. Objekt stoji na Natašina pot 1a, 2250 Ptuj. Objekt meji na SV strani na stanovanjske hiše v zasebni lasti, na V z objektom OGZ Ptuj, na J s poslovnim objektom podjetja Tuning d.o.o, na SZ delu pa meji na neposeljeno območje. Dovoz do objekta je omogočen z Osojnikov ceste.

## Prikaz tehnično – tehnološke rešitve

- V kletnih prostorih se bodo zgradili prostori za treninge za delo z zaščitnimi sredstvi skladiščni prostori za skladiščenje gasilnih sredstev in drugega potrošnega materiala (folija, absorbcijska sredstva,…) in uredili prostori za izvajanje gospodarske dejavnosti društva. V nove prostore se bo preselila tudi lokacija kurilnice, kjer se bo uporabljal drugi energent (zemeljski plin).

- V etaži se bodo zgradili garažni prostori (4 boxi) za gasilsko tehniko in opremo, obstoječi prostori pa se bodo generalno obnovili.

- V prvem nadstropju se bo na novo zgradila dvorana in generalno obnovil sanitarni del in drugi obstoječi prostori.

- V drugem nadstropju je planirana izgradnja učilnic, prostorov za arhivo in muzej ter pisarniški prostori.

- V sklopu objekta se bo zgradil tudi gasilski stolp, namenjen za usposabljanje in delo gasilcev.

- Generalno bo severni del zgradbe namenjen za personalno delo društva in OO RK Ptuj, kletni del za izvajanje gospodarske dejavnosti in skladiščenja, osrednji in zahodni del za izvajanje operativnih nalog, prvo in drugo nadstropje pa za izobraževanje in usposabljanje.

## Variante izvedbe investicije

Variantne izvedbe investicije niso predvidene.

# KADRI

Projekt obnove in dograditve gasilskega doma Ptuj bodo vodili člani PGD Ptuj v sodelovanju na posameznem področju s strokovnjaki z MO Ptuj, predstavniki podjetja Umarh d.o.o., Civis d.o.o. in po potrebi z drugimi.

Člani projektne skupine za vodenje projekta:

| Ime in priimek | Izobrazba in položaj | Leta del. izkušenj | Zadolžitev v okviru projekta Strokovno področje, ki ga pokriva |
| --- | --- | --- | --- |
| Robert Cvetko | Strojni tehnik, predsednik PGD Ptuj | 10 | Odgovorna oseba za delo društva |
| Martin Vrbančič | Gimnazijski maturant, strokovni delavec PGD Ptuj | 25 | izdelava DIIP in druge dokumentacije društva v zvezi projektom, priprava finančne konstrukcije projekta, koordinacija med društvom in izvajalci na posameznem področju, spremljanje izvajanja posameznih faz projekta obnove in dograditve gasilskega doma Ptuj, vodja projekta. |
| Robert Vaupotič | Dipl. varnostni inženir | 15 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu |
| Marta Marek Berlič | Dipl. inženir gradbeništva | 32 | Nadzor projekta |

Podatki o vodji projekta:

Martin Vrbančič, rojen 29.10.1963 je končal osnovno šolo v Gorišnici in leta 1982 uspešno končal srednjo šolo – matematično tehnične smeri. Po odsluženem vojaškem roku se je zaposlil v Tovarni vozil in toplotne tehnike Maribor v obratu Kolesnih dvojic. V času nastopa krize ob koncu prejšnjega stoletja se je vpisal na Fakulteto za organizacijske vede v Kranju in uspešno končal vse štiri letnike (manjka diploma). Leta 1997 se je zaposlil v podjetju LP Mycron d.o.o. na Ptuju, kjer je 10 let bil vodja službe kakovosti in nabavne službe, tri leta pa je opravljal naloge vodja proizvodnje. V času zaposlitve v tem podjetju je aktivno sodeloval pri vodenju podjetja in pri realizaciji projektov v tem podjetju (modernizacija tehnološkega parka, pridobitev standarda OHSAS18001, ISO 14001, ISO 9001, pridobitev statusa sistemskega dobavitelja,…).

Član gasilske organizacije je od leta 1976, od tega je 19 let aktivni član PGD Ptuj, katerega je uspešno vodil 11 let kot predsednik društva, sedaj pa opravlja funkcijo poveljnika društva.

Leta 2007 se je v društvu zaposlil kot strokovni delavec društva in kot tak pripravil idejno zasnovo projekta obnove in dograditve gasilskega doma Ptuj.

Referenčni projekti vodje projekta:

- Nabava gasilskih vozil za PGD Ptuj, Natašina pot 1a, 2250 Ptuj, 2000.

- Posodobitev strojnega parka v podjetju LP Mycron, Puhova ulica 7, 2250 Ptuj, 2000-2006.

- Nabava gasilskih vozil v PGD Ptuj, Natašina pot 1a, 2250 Ptuj, 2008-2010.

Kadrovsko organizacijska shema projekta:

- SHEMA (organigram)

|  |  | MESTNA OBČINA PTUJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANKA ponudnik kredita |  | PGD PTUJ |  | Inšpekcijske službe |
|  |  | Robert Cvetko, predsednik |  |  |
| UMARH d.o.o. |  | Martin Vrbančič |  | CIVIS d.o.o. |
| Marta Marek Umarh |  | vodja projekta |  | Robert Vaupaotič |
| IZVAJALEC 1 |  | IZVAJALEC 2 |  | IZVAJALEC 3 |
| odgovoren za izvedbo |  | odgovoren za izvedbo |  | odgovoren za izvedbo |

# VARSTVO OKOLJA

Z obnovo in dograditvijo gasilskega doma Ptuj se ne spreminja namembnost rabe objekta, niti dejavnost, ki jo izvaja prostovoljno gasilsko društvo Ptuj, OO RK Ptuj in drugi uporabniki objekta. Že do planiranih sprememb na objektu na območju gasilskega doma Ptuj ni prihajalo do nepotrebnega oz. problematičnega obremenjevanja okolja. Z realizacijo obravnavanega projekta se predvideva izboljšanje stanje na področju varovanja okolja v zvezi uporabe gasilskega doma Ptuj, kot je opisano v nadaljevanju tega poglavja.

Varstvo zraka

Z izgradnjo nove kurilnice, vključno z opremo se bodo zmanjšale emisije v zrak. Za ogrevanje se bo uporabljal obnovljiv vir energije – zemeljski plin.

Varstvo pred hrupom

Z obnovo in dograditvijo gasilskega doma Ptuj se ne predvideva povečanja hrupa v okolici gasilskega doma v primerjavi s stanjem pred obnovo in dograditvijo.

Varstvo voda

Na objektu se bo ločila kanalizacija za fekalne in meteorne vode, s čimer se bo zmanjšalo obremenjevanje podtalnice in ostale vodne površine. Z končanjem projekta se ne planira bistveno povečanje porabe vodnih virov, niti njihovo dodatno obremenjevanje.

Varstvo pred požarom

V objektu se bo na novo uredila zasilna razsvetljava, v enem delu objekta pa se bo tudi montiral sistem za javljanje požara. Na novo se bodo uredile požarne stopnice, sam objekt pa mo s tem mogoče zapustiti po dve ločenih, neodvisnih poteh. Z opisanim se bo sistem varstva pred požarom izboljšal.

Vplivi

S končanjem projekta obnove in dograditve gasilskega doma Ptuj se ne pričakuje na nobenem področju negativnih vplivov na okolje, na posameznih področjih pa se planirajo izboljšave na tem področju.

# OKVIRNI TERMINSKI PLAN

Operativni program priprave in izvedbe investicije predvideva:

| AKTIVNOST | mesec | leto |
| --- | --- | --- |
| Odkup deležev lastnine doma | avgust | 2009 |
| Ureditev etažne lastnine | julij | 2009 |
| Izdelava PGD | avgust | 2009 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | oktober | 2009 |
| Objava javnega razpisa in izbira izvajalcev | november | 2009 |
| Ureditev virov financiranja | december | 2009 |
| Realizacija obnove in izgradnje | avgust | 2010 |

# OKVIRNI PLAN FINANCIRANJA

Ob upoštevanju točke 4.2. in strukture stroškov bodo viri in dinamika financiranja po tekočih cenah (z davki) sledeči:

VIRI FINANCIRANJA

v €	             v %

| VIRI FINANCIRANJA | DINAMIKA FINANCIRANJA | DELEŽ |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011-2019 | SKUPAJ | SKUPAJ |
| MO Ptuj | 40.000,00 | 150.124,48 | 9 x 150.124,48 | 1.541.244,80 | 75,50 |
| OO RK Ptuj | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 2,74 |
| PSS Ptuj | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 6,86 |
| PGD Ptuj | 129.000,00 | 175.164,92 | 0,00 | 304.164,92 | 14,90 |
| SKUPAJ | 169.000,00 | 521.289,40 | 1.3581.120,32 | 2.041.409,72 | 100,00 |

# INFORMACIJA O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI IN O EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA

Novozgrajeni prostori (garaže, skladiščni prostori, gospodarska dejavnost, vadbeni prostori, učilnice) se bodo pričeli uporabljati z trenutkom, ko bodo ustrezno urejeni, opremljeni in predani svojemu namenu – ob koncu realizacije projekta, nekateri pa že prej. Prostori namenjeni arhiviranju dokumentacije o delovanju društva se bodo pričeli izkoriščati v celoti postopoma, glede na razpoložljiva sredstva za opremo. Tudi izkoriščenost del pisarniških prostorov je povezan z sredstvi za nabavo opreme za te prostore, čeprav je večina namembnosti za le-te že določena.

Del prostorov, v katerih društvo ne bo izvajalo aktivnosti v vsakem trenutku (proste kapacitete), bo društvo dajalo v najem zainteresirani javnosti, kot se to dogaja do sedaj z dajanjem dvorane v najem. Predvideva se, da se bodo tako zbrana sredstva namenila za vzdrževanje objekta kot celote. Z takšnim pristopom želimo objekt tekoče vzdrževati, s čimer se želimo izogniti situaciji, da bi bilo potrebno ponovno investirati velika finančna sredstva po nekaj letih uporabe le-tega.

O ekonomski upravičenosti objekta, kot je gasilski dom je težko govoriti, saj društvo izvaja obvezno lokalno javno službo, katera je predpisana in regulirana z zakonodajo. Vsa sredstva, ki jih društvo dobiva in jih bo dobivala vsled uporabe objekta, opreme in tehnike jih društva v celoti namenja spet v delovanje društva (nabava tehnike, opreme, pokrivanje stroškov delovanja, investicije,…). S tem se zmanjšajo potrebe po financiranju izvajanja obvezne javne službe s strani MO Ptuj, naše naloge pa lahko tako društvo nemoteno in kvalitetno ter v pričakovanem obsegu in času izvaja.

# ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI PO KONČANI INVESTICIJI

Koristi investicije:

- Z realizacijo projekta bo društvo dobilo dodatne prostore, katere potrebuje za nemoteno delo pri izvajanju zadanih nam nalog s strani MO Ptuj, URSZR in drugih institucij na področju zaščite in reševanja.

- Z obnovo obstoječega objekta se bo zaustavilo propadanje družbene lastnine.

- Izboljšali se bodo pogoji dela sil za zaščito in reševanje v MO Ptuj in širše (tekoče in v času večjih intervencij).

- Vzpostavili se bodo pogoji, da si bo društvo lahko s svojim delom povečalo lastne prihodke, katere bo porabilo za delovanje društva.

- Izboljšal se bo sistem zaščite in reševanja, ker bo z realizacijo projekta izpolnjen materialni pogoj za reorganizacijo.

- Izboljšali se bodo pogoji za izobraževanje in usposabljanje gasilcev.

- V primeru večjih nesreč na širšem območju MO Ptuj bomo lahko v gasilskem domu Ptuj vzpostavili učinkovit logistični in vodstveni center.

- Z ohranitvijo in razstavljanjem starih dokumentov, orodja in opreme, kateri pričajo o delu gasilske organizacije v preteklosti bomo javnosti in naslednjim generacijam predstavili naše delo v tem in preteklem obdobju.

Finančna analiza

Izhodišča

- Vrednotenje je opravljeno po metodi cost – benefit analize.

- Upoštevan je 5% diskontni faktor, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

- Upoštevana je ekonomska doba je 30 let.

Analiza stroškov in koristi – diskontiranje šele v drugem letu

| VREDNOSTI V STALNIH CENAH |  | DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%) |
| --- | --- | --- |
|  | Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |  | Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| 0 | 2009 | 169.000 | 201.541 | 396.401 |  | 25.860 |  | 2009 | 160.952 | 191.944 | 377.525 | 0 | 24.629 |
| 1 | 2010 | 521.289 | 204.564 | 402.347 |  | -323.507 |  | 2010 | 472.825 | 185.546 | 364.941 | 0 | -293.430 |
| 2 | 2011 | 150.124 | 208.655 | 410.394 |  | 51.614 |  | 2011 | 129.683 | 180.244 | 354.514 | 0 | 44.586 |
| 3 | 2012 | 150.124 | 212.829 | 418.602 |  | 55.649 |  | 2012 | 123.508 | 175.095 | 344.385 | 0 | 45.782 |
| 4 | 2013 | 150.124 | 217.085 | 426.974 |  | 59.764 |  | 2013 | 117.626 | 170.092 | 334.545 | 0 | 46.827 |
| 5 | 2014 | 150.124 | 221.427 | 435.513 |  | 63.962 |  | 2014 | 112.025 | 165.232 | 324.987 | 0 | 47.729 |
| 6 | 2015 | 150.124 | 225.855 | 444.224 |  | 68.244 |  | 2015 | 106.691 | 160.511 | 315.701 | 0 | 48.500 |
| 7 | 2016 | 150.124 | 230.372 | 453.108 |  | 72.611 |  | 2016 | 101.610 | 155.925 | 306.681 | 0 | 49.146 |
| 8 | 2017 | 150.124 | 234.980 | 462.170 |  | 77.066 |  | 2017 | 96.772 | 151.470 | 297.919 | 0 | 49.677 |
| 9 | 2018 | 150.124 | 239.679 | 471.414 |  | 81.610 |  | 2018 | 92.163 | 147.142 | 289.407 | 0 | 50.101 |
| 10 | 2019 | 150.124 | 244.473 | 480.842 |  | 86.244 |  | 2019 | 87.775 | 142.938 | 281.138 | 0 | 50.425 |
| 11 | 2020 |  | 249.363 | 490.459 |  | 241.096 |  | 2020 |  | 138.854 | 273.106 | 0 | 134.251 |
| 12 | 2021 |  | 254.350 | 500.268 |  | 245.918 |  | 2021 |  | 134.887 | 265.303 | 0 | 130.416 |
| 13 | 2022 |  | 259.437 | 510.273 |  | 250.837 |  | 2022 |  | 131.033 | 257.723 | 0 | 126.689 |
| 14 | 2023 |  | 264.625 | 520.479 |  | 255.853 |  | 2023 |  | 127.289 | 250.359 | 0 | 123.070 |
| 15 | 2024 |  | 269.918 | 530.888 |  | 260.970 |  | 2024 |  | 123.653 | 243.206 | 0 | 119.554 |
| 16 | 2025 |  | 275.316 | 541.506 |  | 266.190 |  | 2025 |  | 120.120 | 236.257 | 0 | 116.138 |
| 17 | 2026 |  | 280.823 | 552.336 |  | 271.514 |  | 2026 |  | 116.688 | 229.507 | 0 | 112.819 |
| 18 | 2027 |  | 286.439 | 563.383 |  | 276.944 |  | 2027 |  | 113.354 | 222.950 | 0 | 109.596 |
| 19 | 2028 |  | 292.168 | 574.651 |  | 282.483 |  | 2028 |  | 110.115 | 216.580 | 0 | 106.465 |
| 20 | 2029 |  | 298.011 | 586.144 |  | 288.132 |  | 2029 |  | 106.969 | 210.392 | 0 | 103.423 |
| 21 | 2030 |  | 303.972 | 597.866 |  | 293.895 |  | 2030 |  | 103.913 | 204.381 | 0 | 100.468 |
| 22 | 2031 |  | 310.051 | 609.824 |  | 299.773 |  | 2031 |  | 100.944 | 198.541 | 0 | 97.597 |
| 23 | 2032 |  | 316.252 | 622.020 |  | 305.768 |  | 2032 |  | 98.060 | 192.869 | 0 | 94.809 |
| 24 | 2033 |  | 322.577 | 634.461 |  | 311.884 |  | 2033 |  | 95.258 | 187.358 | 0 | 92.100 |
| 25 | 2034 |  | 329.029 | 647.150 |  | 318.121 |  | 2034 |  | 92.536 | 182.005 | 0 | 89.469 |
| 26 | 2035 |  | 335.609 | 660.093 |  | 324.484 |  | 2035 |  | 89.892 | 176.805 | 0 | 86.912 |
| 27 | 2036 |  | 342.321 | 673.295 |  | 330.973 |  | 2036 |  | 87.324 | 171.753 | 0 | 84.429 |
| 28 | 2037 |  | 349.168 | 686.761 |  | 337.593 |  | 2037 |  | 84.829 | 166.846 | 0 | 82.017 |
| 29 | 2038 |  | 356.151 | 700.496 |  | 344.345 |  | 2038 |  | 82.405 | 162.079 | 0 | 79.674 |
| 30 | 2039 |  | 363.274 | 714.506 |  | 351.232 |  | 2039 |  | 80.051 | 157.448 | 0 | 77.397 |
|  | Skupaj | 2.041.410 | 8.500.314 | 16.718.847 | 0 | 6.177.123 |  | Skupaj | 1.601.630 | 3.964.312 | 7.797.210 | 0 | 2.231.267 |

|  | Diskontiranevrednosti | Nediskontiranevrednosti |
| --- | --- | --- |
| Skupni investicijski stroški |  | 2.041.410 |
| Od tega upravičeni stroški (EC) |  |  |
| Diskontirani investicijski stroški (DIC) | 1.601.630 |  |
| Diskontirani neto prihodki (DNR) | 3.832.897 |  |

# UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

S pripravo na izvedbo obravnavanega projekta, vključno z izdelavo investicijske, tehnične in druge dokumentacije v zvezi z projektom se v PGD Ptuj ukvarjamo že od leta 2006. Na tem področju so se že izvedle naslednje aktivnosti:

- izdelava idejne zasnove obnove in dograditve gasilskega doma – opisno,

- iskanje in določitev virov financiranja,

- izdelava idejne zasnove obnove in dograditve gasilskega doma – načrti, skice,

- dogovori z lastniki gasilskega doma Ptuj (PGD z območja prvotne občine Ptuj) o prenosu lastništva na PGD Ptuj.

Na področju realizacije projekta na čakajo še naslednje naloge:

- ureditev etažne lastnine,

- pridobitev soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja,

- izdelava projektne dokumentacije (PGD, PDI),

- objava javnega razpisa in izbira izvajalcev del obnove in dograditve,

- z viri financiranja podpisati pogodbe o financiranju,

- pričeti z operativno realizacijo projekta.

S slednjo aktivnostjo želimo pričeti v mesecu januar 2010.