OBČINA TRŽIČ

Trg svobode 18

4290 Tržič

Datum:	10.10.2007

Številka:	354-59/2007

OBČINA TRŽIČ

OBČINSKI SVET

Trg svobode 18

4290 Tržič

| ZADEVA: | POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT »PRENOVA ULIC V STAREM MESTNEM JEDRU TRŽIČA« |
| --- | --- |
| PRAVNA PODLAGA: | 26., 49. in 80. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99), 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 72/93 in nadaljnji), 6. člena Zakona javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06), 3. in 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumen- tacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99,20/2001, 79/01) |
| PREDLAGATELJ: | Župan, mag. Borut Sajovic |
| PRIPRAVLJAVKA: | Vera Djurić Drozdek Višja svetovalka |

OBRAZLOŽITEV:

- Razlogi za potrditev investicijskega programa

Občina Tržič (investitor) želi revitalizirati staro mestno jedro mesta Tržič, ki ga je v zadnjih desetletjih zaznamovalo upadanje urbane in socialne kakovosti življenja. Osnovni namen projekta je vzpostaviti ustrezne bivalne pogoje za demografski, turistični in družbeno socialni razvoj mesta.

S projektom je Občina Tržič v mesecu juniju oziroma juliju 2007 kandidirala na prvem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Za izvedbo prijave projekta je bilo potrebno predhodno izdelati DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) z analizo stroškov in koristi. Na podlagi izdelane analize stroškov in koristi je Občina Tržič upravičila zaprošeni delež sofinanciranja v višini 85% vrednosti projekta brez davka na dodano vrednost, kar predstavlja 942.083,00 EUR.

Celotna vrednost investicije znaša 1.330.000,00 EUR (z vključenim DDV), kar pomeni, da je investitor (Občina Tržič) dolžna v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, izdelati investicijski program projekta oziroma investicije, ki ga potrdi občinski svet. Investicijski program je podlaga za izvedbo že odobrenega projekta oziroma črpanje sredstev, ki jih je Občina Tržič uspela pridobiti na omenjenem javnem razpisu, ki ga je objavila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

- Cilji investicije

Izvedba investicije bo omogočila uresničitev naslednjih ciljev:

- ureditev 10.670 m2 prometnih površin z javno razsvetljavo in urbano opremo,

- prenova 690 m vodovoda,

- prenova 300 m kanalizacije,

- dvig kakovosti bivanja zaradi zmanjšanja hrupa,

- zagotovitev primerne urbane opreme kulturnemu spomeniku,

- izpolnitev sodobnih standardov odvajanja odpadnih voda in oskrbe s pitno vodo,

- okrepitev pomena zavarovanega mesta, kot kraja želenega bivanja in dela občanov,

- izboljšanje regionalne podobe gorenjske mreže zgodovinskih naslebin.

- Rešitve in posledice, ki bodo nastale s potrditvijo investicijskega programa

Predmet projekta je prenova mestnih ulic, ki so še neprenovljene in sicer Trg svobode, del Koroške ulice, Balos, Za Mošenikom, Prehod, Muzejska ulica, Fužinska ulica, Čevljarska ulica in Usnjarska ulica v zavarovanem starem jedru Tržiča. Navedene ulice obsegajo 10.670 m2 površin, ki so nujno potrebne prenove.

Pri prenovi ulic je poleg prenove prometnih površin nujno potrebno prenoviti tudi nekatere dele javnega vodovoda in javne kanalizacije, ki potekajo v ulicah. Prenova javne kanalizacije in javnega vodovoda je nujna, ker objekti in naprave ne zagotavljajo zahtev sodobne tehnike na področju implementacije državnega Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter državnega Operativnega programa oskrbe s pitno vodo. Vse predlagane investicije so objekti in naprave, ki jih prištevamo med sekundarne in tercirane sisteme gospodarskih javnih služb. Preko središča mesta občina načrtuje tudi prenovo 10.670 m2 mestnih ulic, vključno s tlakovanjem, javno razsvetljavo in urbano opremo, prenovo 300 m sekundarnega omrežja javne kanalizacije DN 250, prenovo dveh primarnih vodovodnih povezav in sicer primarni vodovod sistema vodnega vira Črni gozd in vodovodnega sistema Mestni vodovod, ki pa sta vezana na izvajanje projekta s sofinanciranjem iz Kohezijskega sklada EU.

Investicija se bo izvajala dve leti in sicer v proračunskem letu 2008 in 2009. Pripravljalne aktivnosti izdelave investicijske in projektne dokumentacije se bodo izvedle v letu 2007.

Potrditev investicijskega programa in realizacija investicije pomenita, da bo Občina Tržič zadostila zakonskim zahtevam glede potrebne investicijske dokumentacije, ki predstavlja podlago za črpanje odobrenih sredstev s pomočjo katerih se bo staro mestno jedro revitaliziralo in s čimer bodo doseženi cilji, navedeni v točki 2.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu Občine Tržič predlagam, da sprejme naslednji sklep:

1. Sprejme se SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT »PRENOVA ULIC V STAREM MESTNEM JEDRU TRŽIČA«, ki ga je izdelalo podjetje Projekt d.d. Nova Gorica d.d., Kidričeva 9A, 5000 Nova Gorica, v septembru 2007.

Pripravljavka:								Predlagatelj:

Vera Djurić Drozdek 					           	Mag. Borut Sajovic

Višja svetovalka                                                                              ŽUPAN

Priloga:

- Investicijski program za projekt »PRENOVA ULIC V STAREM MESTNEM JEDRU TRŽIČA«, Projekt d.d. Nova Gorica d.d., Kidričeva 9A, 5000 Nova Gorica,  september 2007