Številka: 410-299/2017

Datum: 9. 5. 2018

**MESTNI SVET**

**MESTNE OBČINE PTUJ**

**ZADEVA: Predlog Sklepa o potrditvi spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj – odsek 1«**

V skladu z določili 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15 in 9/17), predlagam Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o potrditvi spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj – odsek 1«.

Miran SENČAR,

župan Mestne občine Ptuj

Priloga:

* predlog sklepa z obrazložitvijo,
* Obrazec 3: Načrt razvojnega programa (NRP) za projekt »Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj – odsek 1«

PREDLOG

Maj 2018

Na podlagi prvega odstavka 8. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2018 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 19/17) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na \_\_\_ seji, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sprejel naslednji

**Sklep**

**o POTRDITVI SPREMEBE NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA (NRP)**

**»UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV V NASELJU PTUJ – ODSEK 1«**

**1.**

Mestna občina Ptuj potrjuje spremenjen Načrt razvojnega programa (NRP) za projekt »Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj – odsek 1«.

**2.**

Finančna sredstva za sofinanciranje projekta bo Mestna občina Ptuj zagotovila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za infrastrukturo in proračuna Mestne občine Ptuj.

**3.**

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Številka: 410-299/2017

Datum:

**Obrazložitev:**

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), kot posredniški organ, pristojen za izvajanje celostnih teritorialnih naložb PN 4.4, je dne 6. 10. 2017 objavil **Javno povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN** v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, ***4. prednostne osi*** *»Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna prometna omrežja«,* ***tematskega cilja 4*** *»Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«,* ***prednostne naložbe 4.4*** *»Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi« (PN 4.4).*

Mestna občina Ptuj je na javno povabilo prijavila projekt **Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj - Odsek 1**, ki je skladen s pogoji povabila in prispeva k ciljem in kazalnikom Operativnega programa, Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ptuj in Celostne prometne strategije Mestne občine Ptuj. Za prijavo na 2. fazo, ki jo vodi Ministrstvo za infrastrukturo, je bila potrebna priprava projektne dokumentacije, ki pa je pokazala povišanje vrednosti investicije za več kot 20 % in potrebo po nekaterih vsebinskih spremembah projekta. Skladno s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za takšne spremembe potrebno pripraviti novelacijo investicijskega dokumenta.

Mestna občina Ptuj v sklopu projekta Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj - odsek 1 načrtuje ureditev kolesarske povezave in vzpostavitev sistema za izposojo koles ob urejeni kolesarski povezavi.

Kolesarska povezava v skupni dolžini 2543 m poteka na trasi :

1. Zadružni trg – Mestna hiša

2. Mestna hiša – Rimska peč

3. Gimnazija Ptuj – Splošna bolnišnica Ptuj

Predvidene lokacije postaj za izposojo koles (postaja bo imela osem priklopnih mest s petimi kolesi):

1. Zadružni trg (na parkirišču P&R)
2. Mestni trg (pri Mestni hiši)
3. Kraigherjeva ulica (pri Rimski peči)
4. Potrčeva cesta (pri Splošni bolnišnici Ptuj)

**Viri financiranja projekta v letu 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIRI FINANCIRANJA** | | **2018** | **Skupaj** | **Delež** |
| 1 | MESTNA OBČINA PTUJ | 144.023,11 | 144.023,11 | 34,43 |
| 2 | EU - ESRR | 219.463,79 | 219.463,79 | 52,46 |
| 3 | MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO | 54.865,95 | 54.865,95 | 13,11 |
| 4 | SKUPAJ | 418.352,85 | 418.352,85 | 100 |

Sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena na proračunski postavki 6561 **Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj – odsek 1**.

Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2018 v prvem odstavku 8. člena določa, da lahko župan spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 15 % mora predhodno potrditi mestni svet. V projektu se spreminja skupna vrednost projekta in viri financiranja.

Na podlagi navedenega Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da predloženi dokument obravnava in sprejme predlagani sklep.

Pripravila: **Miran SENČAR,**

Tina Zamuda **župan Mestne občine Ptuj**