Številka: 671-0003/2015 - 1

Datum:   4. 11. 2015

OBČINSKI SVET

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

ZADEVA:	POTRDITEV  DOKUMENTA O IDENTIFIKACIJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PRENOVA STREH NA ŠPORTNEM DOMU (DTK)

STOPNJA POSTOPKA: 	Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta.

PRAVNA PODLAGA: 	16. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem, 21. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem.

NAMEN :	S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta Občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta.

PREDLAGATELJ:		Župan dr. Tomaž ROŽEN

POROČEVALKA :               Anita Potočnik – Slivnik, direktorica občinske uprave

UTEMELJITEV:

- Opredelitev investicije :

V okviru investicije je predvidena menjava obstoječih streh na športnem domu (DTK), in sicer na objektu kegljišče in osnovnem objektu DTK.

Gre za prenovo obstoječe dvokapnice pokrite s starimi salonitnimi ploščami. Obstoječo streho se odstrani na delu osnovnega objekta DTK in na kegljišču. Predlaga se izvedba s trapezno pocinkano pločevino s protikondenčnim vbrizgom.

b)Razlogi za sprejem in potek investicije:

V novembru je predvidena prijava na razpis za sofinanciranje Fundacije za šport za objekt Prenova streh na športnem domu (DTK), za katero mora biti izdelan in potrjen tudi dokument o identifikaciji investicijskega projekta.

Strehi na objektu zamakata in zato je zaradi dotrajanosti le-teh nujno potrebna zamenjava, za rešitev obstoječih prostorov in nadaljevanje športnih dejavnosti v objektu ter izboljšanje bivalnih pogojev v objektu.

V mesecu januarju 2016 je nato predvidena objava razpisa za izvajalca GOI (gradbeno-obrtniških) del,  sklenitev pogodbe v mesecu marcu oz. aprilu 2016, ko se bodo pričela izvajati tudi dela, ki naj bi bila dokončana nekje do konca meseca avgusta 2016.

Investicija se bo zaključila v avgustu 2016, ko bodo pripravljena in predana tudi zaključna poročila.

Časovni načrt predvideva izvedbo investicije v najkrajših zakonskih in operativnih rokih. Vsi postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur. list RS, št. 12/2013, 19/2014).

c) Predlogi rešitev:

Obstoječi športni center, ki se nahaja na naslovu Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem, znotraj območja grajskega parka ob gimnaziji, obsega tri objekte: osnovni del DTK, kegljišče ter dozidava DTK.

Površina streh na športnem domu (DTK), ki se prenovi, znaša:

- osnovni objekt DTK: 480 m2,

- kegljišče: 920 m2.

## d) Ocena investicijskih stroškov:

Prikaz posameznih vrst stroškov po tekočih cenah:

| Prenova streh na športnem domu (DTK) | Delež v % | Skupaj z DDV | SKUPAJ brez DDV | DDV (22 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prenova streh na športnem domu (DTK) | 97,49 | 71.103,87 | 58.281,86 | 12.822,01 |
| Nadzor, projektna dokumetacija | 2,51 | 1.830,00 | 1.500,00 | 330,00 |
| SKUPAJ | 100,00% | 72.933,87 | 59.781,86 | 13.152,01 |

V fazi priprave idejne rešitve se je izdelal popis del s predračunsko oceno. Predračunska ocena stroškov je razvidna iz zgornje tabele. Navedene vrednosti pomenijo oceno investicije. Dejanske verodostojne vrednosti bodo pridobljene na osnovi javnega razpisa, sklenjenih pogodb in končnega obračuna del.

## Opredelitev (ne)upravičenih stroškov

Glede na opredelitev zahtev Javnega razpisa Fundacije za šport (sofinanciranje) so upravičeni stroški vsi razen DDV. Struktura (ne)upravičenih stroškov je naslednja:

| (Ne)upravičeni stroški po letih in investitorjih | Delež glede na celotne stroške | Delež glede na upr. stroške | Skupaj v EUR | EUR v 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upravičeni stroški |  |  |  |  |
| Sofinancerska sredstva - Fundacija za šport | 40,98 | 50,00 | 29.890,93 | 29.890,93 |
| Lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem | 40,98 | 50,00 | 29.890,93 | 29.890,93 |
| skupaj | 81,97 | 100,00 | 59.781,86 | 59.781,86 |
| neupravičeni stroški (krije investitor) |  |  |  |  |
| DDV - Lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem | 18,03 | 22,00 | 13.152,01 | 13.152,01 |
| skupaj | 18,03 | 22,00 | 13.152,01 | 13.152,01 |
| SKUPAJ | 100,00 | 122,00 | 72.933,87 | 72.933,87 |

Proračun Občine Ravne na Koroškem bo za predmetno investicijo v letu 2016 obremenjen skupno za 72.933,87 EUR (z DDV), od tega je predviden delež sofinanciranja v višini 29.890,93 EUR, delež lastnih sredstev Občine Ravne na Koroškem pa v višini 43.042,94 EUR (z DDV).

PRISTOJNA ODBORA:	Odbor za Kulturo in šport

Odbor za proračun in finance

PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA KULTURO IN ŠPORT:

SKLEP: Odbor za kulturo in šport se je seznanil z Dokumentom o identifikaciji investicijskega projekta  Prenova streh na športnem domu (DTK) in Načrtom razvojnih programov za projekt Prenova streh na športnem domu (DTK) in predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme.

PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE:

SKLEP: Odbor za proračun in finance se je seznanil z Dokumentom o identifikaciji investicijskega projekta  Prenova streh na športnem domu (DTK) in Načrtom razvojnih programov za projekt Prenova streh na športnem domu (DTK)in predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme.

PREDLOG SKLEPA ZA OBČINSKI SVET:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Ravne na Koroškem potrjuje Dokument o identifikaciji investicijskega projekta  Prenova streh na športnem domu (DTK) in Načrt razvojnih programov za projekt Prenova streh na športnem domu (DTK).

SKLEP 2:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za

potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta.

| Pripravila: Sabina Hrašan višja svetovalka II | Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen |
| --- | --- |
| Pregledal: Bojan Medved vodja urada za razvoj in investicije |  |

Prilogi:

- Dokument o identifikaciji investicijskega projekta Prenova streh na športnem domu (DTK) in

- Načrt razvojnih programov za projekt Prenova streh na športnem domu (DTK)