OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Na gradu 6

2390 Ravne na Koroškem

# Dokument identifikacije investicijskega projekta

~ povzetek ~

SERVISNI OBJEKT S SANITARIJAMI ZA SMUČIŠČE

| Dokument identifikacije investicijskega projekta izdelal: |  | Investitor: |
| --- | --- | --- |
| EUTRIP, d.o.o. Kidričeva ulica 24 3000 Celje Odgovorna oseba: Primož Praper, prokurist |  | OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Gačnikova pot 5 2390 Ravne na Koroškem Odgovorna oseba: dr. Tomaž Rožen, župan |

Celje, oktober 2015

# OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

| INVESTITOR IN UPRAVLJAVEC: | Občina Ravne na Koroškem |
| --- | --- |
|  | Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem |
| NAZIV PROJEKTA: | Servisni objekt s sanitarijami za smučišče |
| NALOGA: | Dokument identifikacije investicijskega projekta |
| PREDVIDEN ČAS REALIZACIJE INVESTICIJE: | 2012 – 2016 |
| VREDNOST PROJEKTA GLEDE NA PREDLAGANO VARIANTO: | Vrednost investicije z upoštevanim 22 % DDV znaša: - stalne cene: 120.299,85 EUR - tekoče cene: 121.502,85 EUR |
| PREDVIDENI REZULATI: | Izgradnja servisnega objekta s sanitarijami za smučišče – garaže za teptalec snega, tlorisne velikosti 9.70 m x 15,20 m |
| IZDELAL: | EUTRIP, d. o. o. |
|  | Kidričeva ulica 24, 3000 Celje |
|  | Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž. in strokovni delavci naročnika oz. uporabnika |

Dokument je s sklepom št. ___________  dne _____________potrdil  ________________.

Sklep je priložen.

Celje, oktober 2015

# KAZALO vsebine celotnega DIIP

OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB,ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	3

1	ANALIZA SEDANJEGA STANJA	4

1.1	Športna in turistična infrastruktura	6

1.1.1	Dom telesne kulture − DTK	7

1.1.2	Smučišče Poseka	7

1.1.3	Mestno kopališče in olimpijski bazen	8

1.1.4	Mestni stadion z atletsko stezo in nogometnim igriščem	8

1.1.5	Grajski park	9

1.1.6	Kulturna in naravna dediščine	9

2	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE	10

2.1	Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami	10

2.1.1	Skladnost z RRP	10

2.1.2	Skladnost z razvojnimi dokumenti RS in OP RR	12

2.1.3	Skladnost z Nacionalnim programom športa 2014—2023	14

2.2	Cilji investicije	14

3	OPIS VARIANT, »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO	16

4	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	17

4.1	Vrsta investicije:	17

4.2	Vrednost investicije	17

4.3	Določitev potrebne investicijske dokumentacije	18

4.4	Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor	18

5	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	19

5.1	Strokovne podlage za pripravo DIIP	19

5.2	Navedba in opis lokacije	19

5.3	Obseg in specifikacija naložbe	19

5.4	Varstvo okolja	19

5.4.1	Okoljska učinkovitost v času gradnje, obratovanja	19

5.5	Prikaz tehnično - tehnološke rešitve	21

5.6	Terminski plan izvedbe investicije	22

5.7	Viri financiranja	23

5.8	Prikaz rezultatov investicije	23

6	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	26

7	PRILOGE	27

8	SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	28

# UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA

Ta dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava investicijsko namero za izgradnjo servisnega objekta s sanitarijami na smučišču. V dokumentu so smiselno podani in utemeljeni razlogi za investicijsko namero izgradnje servisnega objekta na smučišču Poseka. Elaborat v tej fazi predstavlja izhodišča za potrditev investicije in prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev Fundacije za šport.

Naziv projekta:	DIIP – Servisni objekt s sanitarijami za smučišče

Investitor:		Občina Ravne na Koroškem

Lokacija izvedbe: 	Parcelna številka: 764/2, k. o. Ravne

Izdelovalec DIIP-a:	EUTRIP, d.o.o., Celje

## Opredelitev investicije s kvadraturami

V okviru investicije je predvidena izgradnjo servisnega objekta s sanitarijami za smučišče in garažo za teptalec snega. Servisno objekt se bo zgradil na smučišču Poseka.

Tlorisna velikost objekta znaša 9,7 m x 15,20 m, oziroma površine 147,44 m2.

## Izračun vrednosti investicije po stalnih cenah

V skladu z gornjo opredelitvijo predmeta investiranja in opredeljenih površin znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah 120.299,85 EUR z DDV. Stalne cene so na nivoju oktober 2015.

Investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 121.502,85 EUR z DDV.

Investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 96.042,50  EUR brez DDV.

Tabela: Vrednost investicije po stalnih cenah v EUR, oktober 2015, z upoštevanjem DDV:

| Tabela: Viri financiranja - stalne cene z DDV | Delež v % | Skupaj v EUR | EUR v 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundacija za šport | 24,59 | 29.581,93 | 29.581,93 |
| Lastna sredstva - upravičeni stroški | 57,38 | 69.024,50 | 69.024,50 |
| Lastna sredstva - neupravičeni stroški DDV | 18,03 | 21.693,41 | 21.693,41 |
| Dinamika |  | 100 | 100,00 |
| SKUPAJ | 100,0% | 120.299,85 | 120.299,85 |

Neupravičen strošek pri izvedbi operacije predstavlja le DDV in ga krije Občina sama iz lastnih virov.

## Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah

Pri oceni po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2015« za inflacijo v višini 1,0 % za leto 2015 (vir: UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2015, september 2015). Upoštevane stopnje predvidene inflacije pri vrednotenju investicije po tekočih cenah, v EUR (ovrednoteno na oktober 2015).

Struktura stroškov je naslednja:

| Tabela: Investicijski stroški - tekoče cene (brez DDV) | Delež v % | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- |
| izvedba GOI del za izgradnjo servisnega prostora | 96,44 | 96.042,50 |
| izdelava projektne dokumentacije, DZO in nadzor | 3,56 | 3.550,00 |
| Skupaj | 100,00 | 99.592,50 |
| DDV 22 % | 22,00 | 21.910,35 |
| Skupna vrednost | 122,00 | 121.502,85 |

Tabela: Stopnje inflacije po investicijskih letih

| Predvidena stopnja inflacije v %: | Leto: |
| --- | --- |
| 1,00 % | 2016 |

Prikaz vrednotenja investicije po tekočih cenah in dinamiko financiranja kaže naslednja tabela.

Tabela: Struktura stroškov po posameznih virih financiranja ter letih po tekočih cenah

| Tabela: Viri financiranja - tekoče cene | Delež v % | Skupaj v EUR | EUR v 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundacija za šport | 24,59 | 29.877,75 | 29.877,75 |
| Lastna sredstva - upravičeni stroški | 57,38 | 69.714,75 | 69.714,75 |
| Lastna sredstva - neupravičeni stroški DDV | 18,03 | 21.910,35 | 21.910,35 |
| Dinamika |  | 100 | 100,00 |
| SKUPAJ | 100,00 | 121.502,85 | 121.502,85 |
| Vpliv inflacije | 1,0 | 1.203,00 | 1.203,00 |

Skupen vpliv inflacije v celotnem obdobju financiranja znaša: 1.203 EUR, kar znaša 1,0 % vrednosti investicije, vrednotene po stalnih cenah.

Skupna tabela stroškov glede na vir financiranja:

| Tabela: Viri financiranja - tekoče cene | Delež v % | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- |
| Fundacija za šport | 24,59 | 29.877,75 |
| Lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem | 75,41 | 91.625,10 |
| SKUPAJ | 100,00 | 121.502,85 |

## Ocena investicijskih stroškov na enoto

Vrednost investicije na enoto, na m2, znaša:

| STALNE CENE | Vrednost v EUR | Površina v m2 | EUR/ m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupne vrednosti brez DDV | 98.606,43 | 147,44 | 668,79 |
| Skupne vrednosti z DDV | 120.299,85 | 147,44 | 815,92 |
| TEKOČE CENE | Vrednost v EUR | Površina v m2 | EUR/ m2 |
| Skupne vrednosti brez DDV | 99.592,50 | 147,44 | 675,48 |
| Skupne vrednosti z DDV | 121.502,85 | 147,44 | 824,08 |

## Opredelitev (ne)upravičenih stroškov

Glede na opredelitev zahtev razpisa za sofinanciranje so upravičeni stroški vsi razen DDV. Struktura (ne)upravičenih stroškov je naslednja:

| (Ne)upravičeni stroški po letih in investitorjih | Delež glede na celotne stroške | Delež glede na upr. stroške | Skupaj v EUR | EUR v 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upravičeni stroški |  |  |  |  |
| Sofinancerska sredstva - Fundacija za šport | 24,59 | 30,00 | 29.877,75 | 29.877,75 |
| Lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem | 57,38 | 70,00 | 69.714,75 | 69.714,75 |
| skupaj | 81,97 | 100,00 | 99.592,50 | 99.592,50 |
| neupravičeni stroški (krije investitor) |  |  |  |  |
| DDV - Lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem | 18,03 | 22,00 | 21.910,35 | 21.910,35 |
| skupaj | 18,03 | 22,00 | 21.910,35 | 21.910,35 |
| SKUPAJ | 100,00 | 122,00 | 121.502,85 | 121.502,85 |

## Terminski plan poteka investicije

V novembru 2015 je predvidena prijava na razpis za sofinanciranje Fundacije za šport.

Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno že septembra 2012. V tem letu so se po pridobitvi dovoljenja pričela izvajati pripravljalna zemeljska dela za izgradnjo gradbene jame. Vendar dela niso bila zaključena zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Dela so bila v tej fazi financirana iz donatorskih sredstev.

V januarju 2016 je predvidena objava razpisa za izvajalca GOI (gradbeno-obrtniških) del. Sklenitev pogodbe je predvidena v marcu oz. aprilu 2016, ko se bodo pričela izvajati tudi dela, ki naj bi bila dokončana nekje do meseca oktobra 2016.

Investicija se bo zaključila v mesecu oktobru 2016, ko bodo pripravljena in predana tudi zaključna poročila.

Terminski plan investicije po aktivnostih, v letih 2015 – 2016:

Časovni načrt predvideva izvedbo investicije v najkrajših zakonskih in operativnih rokih. Vsi postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur. list RS, št. 12/2013, 19/2014). Postopki za podelitev stavbne pravice na zemljišču morajo biti izvedeni skladno z Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 47/2013 – ZDU-1G).

## Lokacija

Grafični prikaz lokacije:

## Sklepne ugotovitve

Investicija bo imela ugoden vpliv razvoj športa v Občini in na celovito delovanje smučišča Poseka, hkrati pa se z izgradnjo servisnega objekta vzpostavljajo boljši pogoji za uporabo samega smučišča in ustrezni prostori za teptalec snega in ostalo opremo ter stroje, ki služijo za delovanje smučišča.

Posebej se poudarja, da je treba načrtovano investicijo obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi ter nanjo gledati tudi z vidika značilnosti uporabnikov in okolja. Ob uporabi sodobne tehnologije v gradbeništvu in ob upoštevanju drugih specialnih zahtev je cilj zadostitev zakonskim obveznostim in zagotovitev zanesljivega oddajanja programov in vsebin na področju razvoja športa v Občini.

Z izdelano dokumentacijo identifikacije investicijskega projekta investitor izkazuje resnost in zmožnost organiziranja ter izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz obravnavane investicije. Menimo, da so zgoraj navedeni pozitivni učinki investicije dovolj upravičljiv razlog, da se uresniči predvidena naložba in da se s tem zagotovijo rezultati ter dosežejo zastavljeni cilji investicije.