Številka: 671-0004/2015 -1

Datum:   4.11.2015

OBČINSKI SVET

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

ZADEVA:	POTRDITEV  DOKUMENTA O IDENTIFIKACIJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA SERVISNI OBJEKT S SANITARIJAMI ZA SMUČIŠČE

STOPNJA POSTOPKA: 	Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta.

PRAVNA PODLAGA: 	16. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem, 21. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem.

NAMEN :	S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta  občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta.

PREDLAGATELJ:		Župan dr. Tomaž ROŽEN

POROČEVALKA:               Anita Potočnik  Slivnik, direktorica občinske uprave

UTEMELJITEV:

- Opredelitev investicije :

V okviru investicije je predvidena izgradnja servisnega objekta s sanitarijami za smučišče in garaže za teptalec snega. Servisni objekt se bo zgradil na smučišču Poseka.

b)Razlogi za sprejem:

V novembru je predvidena prijava na razpis za sofinanciranje Fundacije za šport za Servisni objekt s sanitarijami za smučišče Poseka, za katero mora biti izdelan in potrjen tudi dokument o identifikaciji investicijskega projekta.

Z izgradnjo servisnega objekta bi se vzpostavili  boljši pogoji za uporabo samega smučišča in ustrezni prostori za teptalec snega in ostalo opremo ter stroje, ki služijo za delovanje smučišča. Investicija bi imela ugoden vpliv na razvoj športa v občini in na celovito delovanje smučišča Poseka.

Načrtovano investicijo je potrebno obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi ter nanjo gledati tudi z vidika značilnosti uporabnikov in okolja. Ob uporabi sodobne tehnologije v gradbeništvu in ob upoštevanju drugih specialnih zahtev je cilj zadostitev zakonskim obveznostim in zagotovitev zanesljivega oddajanja programov in vsebin na področju razvoja športa v občini.

Z izdelano dokumentacijo identifikacije investicijskega projekta investitor izkazuje resnost in zmožnost organiziranja ter izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz obravnavane investicije. Menimo, da so zgoraj navedeni pozitivni učinki investicije dovolj upravičljiv razlog, da se uresniči predvidena naložba in da se s tem zagotovijo rezultati ter dosežejo zastavljeni cilji investicije.

c) Terminski plan poteka investicije:

V novembru 2015 je predvidena prijava na razpis za sofinanciranje Fundacije za šport.

Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno že septembra 2012. V tem letu so se po pridobitvi dovoljenja pričela izvajati pripravljalna zemeljska dela za izgradnjo gradbene jame. Vendar dela niso bila zaključena zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Dela so bila v tej fazi financirana iz donatorskih sredstev.

V januarju 2016 je predvidena objava razpisa za izvajalca GOI (gradbeno-obrtniških) del. Sklenitev pogodbe je predvidena v mesecu marcu oz. aprilu 2016, ko se bodo pričela izvajati tudi dela, ki naj bi bila dokončana nekje do meseca oktobra 2016.

Investicija se bo zaključila v mesecu oktobru 2016, ko bodo pripravljena in predana tudi zaključna poročila.

Časovni načrt predvideva izvedbo investicije v najkrajših zakonskih in operativnih rokih. Vsi postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur. list RS, št. 12/2013, 19/2014).

d) Predlogi rešitev:

Za izgradnjo servisnega objekta s sanitarijami za smučišče in garaže za teptalec snega, ki se bo zgradil na smučišču Poseka, je predvidena tlorisna velikost objekta 9,7 m x 15,20 m, oziroma površine 147,44 m2.

## e) Ocena investicijskih stroškov:

Prikaz posameznih vrst stroškov po tekočih cenah

| Tabela: Investicijski stroški - tekoče cene (brez DDV) | Delež v % | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- |
| Izvedba GOI del za izgradnjo servisnega prostora | 96,44 | 96.042,50 |
| Izdelava projektne dokumentacije, DZO in nadzor | 3,56 | 3.550,00 |
| Skupaj (brez DDV) | 100,00 | 99.592,50 |
| DDV 22 % | 22,00 | 21.910,35 |
| Skupna (z DDV) | 122,00 | 121.502,85 |

V fazi priprave idejne rešitve se je izdelal popis del s predračunsko oceno. Predračunska ocena stroškov je razvidna iz zgornje tabele. Navedene vrednosti pomenijo oceno investicije. Dejanske verodostojne vrednosti bodo pridobljene na osnovi javnega razpisa, sklenjenih pogodb in končnega obračuna del.

## Opredelitev (ne)upravičenih stroškov

Glede na opredelitev zahtev javnega razpisa Fundacije za šport (sofinanciranje) so upravičeni stroški vsi razen DDV. Struktura (ne)upravičenih stroškov je naslednja:

| (Ne)upravičeni stroški po letih in investitorjih | Delež glede na celotne stroške | Delež glede na upr. stroške | Skupaj v EUR | EUR v 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upravičeni stroški |  |  |  |  |
| Sofinancerska sredstva - Fundacija za šport | 24,59 | 30,00 | 29.877,75 | 29.877,75 |
| Lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem | 57,38 | 70,00 | 69.714,75 | 69.714,75 |
| skupaj | 81,97 | 100,00 | 99.592,50 | 99.592,50 |
| neupravičeni stroški (krije investitor) |  |  |  |  |
| DDV - Lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem | 18,03 | 22,00 | 21.910,35 | 21.910,35 |
| skupaj | 18,03 | 22,00 | 21.910,35 | 21.910,35 |
| SKUPAJ | 100,00 | 122,00 | 121.502,85 | 121.502,85 |

Proračun Občine Ravne na Koroškem bo za predmetno investicijo v letu 2016 obremenjen skupno za 121.502,85 EUR (z DDV) ), od tega je predviden delež sofinanciranja v višini 29.877,75 EUR, delež lastnih sredstev Občine Ravne na Koroškem pa v višini 91.625,10 EUR (z DDV).

PRISTOJNA ODBORA:	Odbor za kulturo in šport

Odbor za proračun in finance

PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR KULTURO IN ŠPORT:

SKLEP: Odbor za kulturo in šport se je seznanil z Dokumentom o identifikaciji investicijskega projekta  Servisni objekt s sanitarijami za smučišče in Načrtom razvojnih programov za projekt Servisni objekt s sanitarijami za smučišče in predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme.

PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE:

SKLEP: Odbor za proračun in finance se je seznanil z Dokumentom o identifikaciji investicijskega projekta  Servisni objekt s sanitarijami za smučišče in Načrtom razvojnih programov za projekt Servisni objekt s sanitarijami za smučišče in predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme.

PREDLOG SKLEPA ZA OBČINSKI SVET:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Ravne na Koroškem potrjuje Dokument o identifikaciji investicijskega projekta  Servisni objekt s sanitarijami za smučišče in Načrt razvojnih programov za Servisni objekt s sanitarijami za smučišče.

SKLEP 2:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za

potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta.

| Pripravila: Sabina Hrašan višja svetovalka II | Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen |
| --- | --- |
| Pregledal: Bojan Medved vodja urada za razvoj in investicije |  |

Priloga :

- Dokument o identifikaciji investicijskega projekta Servisni objekt s sanitarijami za smučišče in

- Načrt razvojnih programov za projekt Servisni objekt s sanitarijami za smučišče