Številka: 	602-5/2020

Datum:		26. 5. 2021

Mestni svet

Mestne občine Ptuj

ZADEVA:

NASLOV:

PRIPRAVIL:

PRAVNA

PODLAGA:

POROČEVALEC:

PRISTOJNO

DELOVNO TELO:

PREDLOG SKLEPA:

Predlog za obravnavo na 27. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Enota Narcisa - preselitev Uprave Vrtca Ptuj

Kabinet župana

Andrejka Mulec, višja svetovalka

23. člen Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) in 79. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/20)

Alen Jevtović, direktor Občinske uprave Mestne občine Ptuj

Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za finance

Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Enota Narcisa - preselitev Uprave Vrtca Ptuj v predloženem besedilu.

Nuška Gajšek

županja

Priloge:

- predlog sklepa z obrazložitvijo

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Enota Narcisa - preselitev Uprave Vrtca Ptuj

Predlog

junij 2021

Na podlagi 11. in 18 člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na _____ seji, dne ______ sprejel  naslednji sklep

SKLEP

O POTRDITIVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

ENOTA NARCISA - PRESELITEV UPRAVE VRTCA PTUJ

1.

Mestni sveti Mestne občine Ptuj potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Enota Narcisa - preselitev Uprave Vrtca Ptuj.

2.

Projekt bo izveden s sredstvi proračuna Mestne občine Ptuj.

3.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Številka: 602-5/2020

Datum:

Obrazložitev:

Predmet investicijskega projekta je Enota Narcisa (št. objekta 1606), Raičeva ulica 12, Ptuj, ki stoji na parc. št. 996/7, k. o. 400 - Ptuj. Enoto Narcisa je leta 2013 na osnovi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-13R213002 v last prejela Mestna občina Ptuj. Objekt je grajen leta 1900. Mestna občina Ptuj je leta 2014 objekt z Aneksom št. 3 k Pogodbi o predaji premoženja v upravljanje, predala v upravljanje Vrtcu Ptuj.

Na 17. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je bil sprejet sklep, da MS soglaša s preselitvijo uprave iz Puhove ulice 6, na novo lokacijo Raičeva ulica 12. V enoti trenutno deluje pet oddelkov, ki jih obiskuje 87 otrok. V enoti je devet igralnic in potrebni pomožni prostori.

Cilj investicije je zagotoviti ustrezne upravne prostore vrtca v lastniških objektih Mestne občine Ptuj, saj se  uprava vrtca od 1. 6. 2015 nahaja na Puhovi ulici 6, na Ptuju, kjer se za uporabo prostorov (skupne površine 470 m2) plačuje mesečna najemnina v znesku 2.625,00 EUR, zasebnemu najemodajalcu. Strošek najemnine se upošteva v ceni programov. Uprava bo umeščena v pritličje objekta, za kar se bodo namenile štiri proste igralnice in ostali pomožni prostori.

Faza izdelave projektne dokumentacije je končana. Dne 8. 6. 2021 smo pridobili PZI dokumentacijo, ki je bila pripravljena s strani izbranega najugodnejšega projektanta Umarh d. o. o., Ul. 5. prekomorske 7, 2250 Ptuj. Gradbeno dovoljenje za izvedbo del ni potrebno. S strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije so bili izdani kulturno varstveni pogoji št. 35107-0514/2018/4/SMM z dne 19. 4. 2021.

Ocena vrednosti investicijskega projekta znaša po stalnih cenah 250.000,00 EUR. V oceno je vštet davek na dodano vrednost.

|  | VSEBINA | 2021 | VREDNOST | DDV | SKUPAJ Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektna in investicijska dokumentacija | 13.070,00 | 13.070,00 | 2.875,40 | 15.945,40 |
| a | Projektna dokumentacija | 11.150,00 | 11.150,00 | 2.453,00 | 13.603,00 |
| b | Poročilo statične presoje 1. nadstropja | 1.920,00 | 1.920,00 | 422,40 | 2.342,40 |
| c | Investicijska dokumentacija | - | - | - | - |
| 2 | Izvedbena dela | 184.311,03 | 184.311,03 | 40.548,43 | 224.859,46 |
| a | Gradbena dela | 21.463,37 | 21.463,37 | 4.721,94 | 26.185,31 |
| b | Obrtniška dela | 128.227,62 | 128.227,62 | 28.210,08 | 156.437,70 |
| c | Instalacije | 25.600,04 | 25.600,04 | 5.632,01 | 31.232,05 |
| d | Oprema | 9.020,00 | 9.020,00 | 1.984,40 | 11.004,40 |
| 3 | Nadzor | 7.537,00 | 7.537,00 | 1.658,14 | 9.195,14 |
| a | Strokovni nadzor | 7.537,00 | 7.537,00 | 1.658,14 | 9.195,14 |
| 4 | VREDNOST SKUPAJ (1-3) | 204.918,03 | 204.918,03 | 45.081,97 | 250.000,00 |
| 5 | DDV | 45.081,97 | 45.081,97 |  |  |
| 6 | VREDNOST Z DDV | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  |

| VIRI FINANCIRANJA | DINAMIKA FINANCIRANJA | DELEŽ |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | SKUPAJ | % |
| Mestna občina Ptuj | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| SKUPAJ | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |

Za izvedbo investicije bo MO Ptuj zagotovila lastna sredstva iz občinskega proračuna v višini 250.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 7624 Enota Narcisa - preselitev Uprave Vrtca Ptuj. Projekt je uvrščen v Načrt razvojnih programov 2021-2024 (NRP št. OB096-21-0001). Z rebalansom proračuna Mestne občine Ptuj junija 2021 bo usklajena višina potrebnih sredstev za izvedbo investicije v proračunu Mestne občine Ptuj.

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da predloženi dokument obravnava in sprejme predlagani sklep.

Pripravila:                                                                                                      Nuška Gajšek

Andrejka Mulec                                                                                                   županja