CPS Tržič

Izdelava celostne prometne strategije za Občino Tržič

Obvestilo za občinski svet

Datum:	10.6.2016

Izdelava celostne prometne strategije za Občino Tržič

Obvestilo za občinski svet

### Kaj je CPS?

Celostna prometna strategija (CPS) je dokument občine za trajnostno načrtovanje prometa in reševanje vseh s prometom povezanih izzivov. Gre za ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, ki obstoječe metode dopolnjuje z načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja ter skuša doseči večjo kakovost bivanja v mestih in regijah za zdajšnje in prihodnje generacije.

### Zakaj so CPS-ji pomembni?

S pomočjo CPS pomagamo vzpostaviti trajnostni prometni sistem, ki zagotavlja dostopnost delovnih mest in storitev, izboljša prometno varnost, zmanjša zastoje, onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije, zmanjša stroške za mobilnost ter izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja.

Izdelan CPS in potrjen akcijski načrt za izvedbo bo ključ za sredstva, ki bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov. Ti bodo namenjeni izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

### Zakaj je CPS pomemben za Tržič?

Za občino Tržič to pomeni, da se bomo ukvarjali z izzivi, ki so pomembni za občane in obiskovalce. Med temi izzivi so tudi: mobilnost starejših, mobilnost turistov, izboljšanje javnega potniškega prometa, parkirni režimi, povezanost z drugimi gorenjskimi občinami in prihodi v šolo.

Celostna prometna strategija bo omogočila, da se bo občina Tržič lahko potegovala za finančna sredstva na prihodnjih evropskih razpisih, povezanih s prometno ureditvijo. S tem pa se bodo povečale možnosti občine in krajevnih skupnosti za uspešen razvoj.

### Vloga občinskega sveta

Občinski svet ima pri CPS pomembno vlogo, saj se CPS na občinskem svetu potrjuje. Poleg formalnih razlogov pa je še pomembnejša vloga občinskih svetnikov kot mnenjskih voditeljev, saj ste občinski svetniki v neposrednem stiku z občani. Vzpodbudite jih lahko k izpolnjevanju ankete, k udeležbi na javnih posvetih in k podajanju opažanj ter predlogov.

### Izvajalec CPS Tržič

## CPS Tržič izdeluje skupina strokovnjakov iz znanstvenih, nevladnih in izvedbenih organizacij, ki sodelujejo v Koaliciji za trajnostno prometno politiko:

- Inštitut za politike prostora (IPoP) - vodilni partner

- Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

- Focus, društvo za sonaraven razvoj

- Socialni marketing Iz principa (DrogArt)

- City Studio, d.o.o.

Na javnem razpisu, objavljenem na Portalu javnih naročil, je bil pod številko NMV1403/2016 dne 7. 3. 2016 (in 10.3.2016, NMV1450/2016) objavljen javni razpis za izvedbo javnega naročila male vrednosti z naslovom “Izdelava celostne prometne strategije za Občino Tržič.” Po sklepu št. 430-0010/2016-402 z dne 11.4.2016 je bila izdelava dodeljena Inštitutu za politike prostora, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Pogodba št. 430-0010/2016 o izvedbi storitev celostne prometne strategije za Občino Tržič je bila podpisana 4.5.2016.

### Časovnica aktivnosti

Priprava celostne prometne strategije bo potekala v več fazah, od maja 2015 do aprila 2017.

Analiza stanja poteka od 1.6.2016 do 15.7.2016, nabor možnih ukrepov bomo pripravili med 16.7. in 31.10.2016, ukrepe bomo izbrali med 1.11.2016 in 31.12.2016, sprejem CPS in spremljanje izvajanja pa bosta potekala do 30.4.2017.

### Kontakt

Informacije o poteku projekta bodo objavljene na občinski spletni strani http://www.trzic.si/projekti/celostna-prometna-strategija.html. Za pojasnila ali komentarje sem vam na voljo vodja projekta: Urban Jeriha, urban.jeriha@ipop.si, +386 (0) 590 63 683.

### Priloge

- Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-0010/2016-402

- Zloženka »Zelena luč za trajnost«, junij 2016 (se priloži, ko bo pripravljena)

- Anketa »Anketa o mobilnosti v Tržiču«, junij 2015 (se priloži, ko bo pripravljena)

Prejemniki

- Mojca Švajger, Občina Tržič

Pripravil

Urban Jeriha, mag.inž.arhitekture