| Vrsta investicijske dokumentacije |  | Dokument identifikacije investicijskega projekta |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta |  | REKONSTRUKCIJA IN DOGRADITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA JAVORNIKU |
| Izvajalec |  | Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem |
| Naročnik |  | Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem |

| Datum izdelave |  | December 2020 |
| --- | --- | --- |

Kazalo

# NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

# TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO

# IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE

# IN DRUGE DOKUMENTACIJE …………………………..………..……………………………….……   3

## 1.1.      OPREDELITEV INVESTITORJA …………………………………………………………….…………..  3

1.2.      DATUM IZDELAVE DIIP ………………………………………………………………………………….  3

# ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO ...….………..….  4

## 2.1.	 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU …………………………………………….……………….  4

## 2.2. 	 POLOŽAJ OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM …………………………………………………………  5

2.3.	TEMELJNI RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO ………………....………………………..... 6

## 3 	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER

# PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI …….... 6

## 3.1.	 RAZVOJNE MOŽNOSTI ………………………. ..…………………………………………….…………  6

## 3.2. 	 CILJI ………………………………………………..…………………………………………………………  9

3.3.	USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  ………………………..... 9

# PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z

# ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO …...…..... 10

# 5          OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV ……..… 10

## OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE ……………… ……………….….……..……………..…….. 10

### 5.2.	INVESTICIJSKA VREDNOST PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH ………….… 12

## Navedba osnov za oceno vrednosti projekta ………………………………………………..…. 12

# OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO …………………………. 12

## PREDHODNA DOKUMENTACIJA ………………………………………………………………………. 12

  - LOKACIJA ……………………………………………………………………………..…………………..… 13

## 6.3.     OBSEG IN SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM

## NAČRTOM IZVEDBE………………………………………………………………………………………. 13

## 6.4.     OPIS POMEMBNEJŠIH VPLIVOV INVESTICIJE V OKOLJE …………………………………… 14

## 6.5.     KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA PROJEKTA …………………………………………… 16

6.6.    	PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA IN DINAMIKA FINANCIRANJA ……………………… 18

6.7.    	FINANČNA IN EKONOMSKA ANALIZA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE …………………. 18

# UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE,

# PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM ……………………... 18

# NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

## 1.1. Opredelitev investitorja in izdelovalca dokumenta identifikacije investicijskega projekta

| Investitor, izdelovalec DIIP: | Občina Ravne na Koroškem |
| --- | --- |
| Naslov: | Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem |
| Telefon: | +386 2 8216000 |
| Faks: | +386 2 8216001 |
| El. pošta: | obcina@ravne.si |
| Spletna stran: | www.ravne.si |
| Odgovorni vodja za izvedbo investicije: | Bojan Medved |
| Odgovorna oseba: | dr. Tomaž Rožen, župan |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig investitorja: |  |

| Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije Občina Ravne na Koroškem, Bojan Medved Odgovorna oseba za nadzor nad pripravo projektne, tehnične in druge dokumentacije Občina Ravne na Koroškem, Bojan Medved Naslov: Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem Telefon: +386 2 821 60 00 Faks: +386 2 821 60 01 El. pošta: bojan.medved@ravne.si Odgovorna oseba: dr. Tomaž Rožen, župan Podpis odgovorne osebe: Žig odgovorne osebe: |  |
| --- | --- |

## 1.2. Datum izdelave DIIP

Datum izdelave DIIP:		december 2020

Pri pripravi DIIP so bili  upoštevani naslednji predpisi:

- Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016);

- Gradbeni zakon (GZ) (Ur.l. RS, št.61/17, 72/17 – popr., 65/20);

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), (Ur.l. RS, št. 61/17);

- Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l. RS št. 37/18);

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18);

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19);

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13 in 20/19);

# ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

## 2.1.	Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem zajema slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline na severovzhodu Slovenije ob meji z Avstrijo. Gospodarstvo občine je razvojno naravnano v pospešeno preoblikovanje iz monokulturne dejavnosti z izrazitim industrijskim težiščem na območju bivše železarne v širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg še prevladujoče težke industrije so močneje razviti kovinska industrija, gradbeništvo in promet. Okostje turistične ponudbe tvori širše območje Uršlje gore, Prežihova bajta, Strojna s svojimi pobočji, Zelenbreg in Tolsti vrh pa postajajo prepoznavno območje kmečkega turizma. Vse bolj zanimiva turistična ponudba nastaja tudi v mestu Ravne, ki se ponaša z odlično urejenim športnim centrom ter bogato kulturno in tehniško dediščino.

Po površini obsega občina 63.4 km2 in ima okoli 11.300 prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 59.5 km lokalnih in 125.4 km gozdnih cest, 51.3 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (98 prebivalcev / km²) je območje občine gosto naseljeno (196 prebivalcev / km²), kar pa ne velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 72 % državnega povprečja. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih  letih prejšnjega stoletja. Najgosteje je naseljeno mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva več kot 67 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po število prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi 75 % vseh prebivalcev občine. Ostala večja naselja so še Kotlje, Brdinje in Tolsti Vrh.

Na geografsko razgibanem prostoru celotne Občine Ravne na Koroškem so ohranjeni številni biseri narave, ki navdušujejo tako strokovnjake kot priložnostne obiskovalce. Prav tako bogata in raznolika je ohranjena naša kulturna dediščina. Številni spomeniki so dokumenti časa in govorijo zgodbe o življenju ob reki Meži ter na pobočjih Uršlje gore in okoliških hribov.

Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

Investitor:				OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

Telefon:					+386 (02) 8216000

Faks:					+386 (02) 8216001

El. pošta:					obcina@ravne.si

Matična številka: 				5883628000
Davčna številka: 				SI48626244
Šifra dejavnosti: 				75 110 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 			01303-0100009987

Župan: 					dr. Tomaž Rožen

Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 	Bojan Medved

## 2.2. Položaj Občine Ravne na Koroškem

| Prednosti | Slabosti |
| --- | --- |
| globalna usmerjenost gospodarstva, bližina meje, naravne danosti, stanje na področju družbenih dejavnosti. | tradicionalna struktura gospodarstva, oddaljenost od razvitejših delov Slovenije, slabša dostopnost občine kot posledica geografske lege in slabe infrastrukturne povezanosti z ostalimi regijami, pomanjkanje podjetniške tradicije na področju malega gospodarstva in turizma, odliv kadrov. |
| Možnosti | N Nevarnosti |
| usmeritev v lahko industrijo, za kar so na voljo prostorski in kadrovski resursi, pospešitev razvoja malega gospodarstva s širitvijo Poslovne cone Ravne , postopni razvoj turizma z izvedbo ustrezne infrastrukture in razvojnimi spodbudami, usklajen razvoj dejavnosti občine z razvojem moči občine, ki izvira iz gospodarske moči, izkoriščanje potenciala sofinanciranja projektov s sredstvi EU, odpiranje preko bližnje meje, selektivno pridobivanje strukturno potrebnih kadrov. | nadaljnje padanje gospodarske moči in s tem naraščanje brezposelnosti, nezmožnost okolja, da izkoristi dane možnosti, zamujanje s projekti gospodarskih subjektov za koriščenje sredstev spodbud resornih ministrstev, zamujanje s projekti za koriščenje sredstev EU, zastoji v regijskem povezovanju in skupnih projektih. |

## 2.3. Temeljni razlogi za investicijsko namero

Investicije na področju odvajanja in čiščenja voda izhajajo iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela vlada RS v letu 2020. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. Program predstavlja odpravo razlik zaradi na področju opremljenosti za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in uskladitev s standardi po vstopu v EU. Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je opredelil aglomeracije, ki jih je glede na kriterije in predpise potrebno opremiti s kanalizacijo in na koncu s čistilno napravo.

# OPREDELITEV  RAZVOJNIH  MOŽNOSTI  IN  CILJEV  INVESTICIJE  TER PREVERITEV  USKLAJENOSTI  Z  RAZVOJNIMI  STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

## 3.1. Razvojne možnosti

Razvojna regija Koroška je prepoznavna v širšem prostoru kot tradicionalno industrijska in agrarna regija. Turizem se je organizirano začel razvijati v začetku 19.stoletja. Turistična ponudba v vseh koroških dolinah, Mislinjske, Dravske in Mežiške, je razdrobljena, nepovezana. Trenutno je najrazvitejša izletniška oblika turizma, ki se povezuje s programi predstavitve kulturno-turističnih dediščine, ponudba športno-rekreativnih programov ter turizem na podeželju, ki ga razvijajo turistične kmetije s priglašenim izletniškim in stacionarnim turizmom na kmetiji. Dobro je razvita izletniška oblika turizma za enodnevne izlete. V regiji se počasi povečuje št. nočitev, kljub temu pa močjo zaostajajo tako po kvaliteti kot po potrebi, saj nastanitvenih kapacitet v regiji zelo primanjkuje (1082 prenočišč v 21 objektih v regiji). Razdrobljena turistična ponudba v regiji ne predstavlja konkurenčnih turističnih destinacij.

Občina Ravne na Koroškem se lahko pohvali s prenekatero naravno zanimivostjo in lepoto, ki se je do danes ohranila bodisi zaradi umnega sonaravnega gospodarjenja in ozaveščenosti ali zgolj po srečnem naključju. Na zadnjo možnost se dolgoročno ne kaže preveč zanašati, zato je toliko pomembneje, da naše naravno bogastvo spoznamo, se ga naučimo ceniti in vsak po svojih močeh aktivno prispevamo k njegovi ohranitvi. Marsikdo bi pričakoval, da staro industrijsko mesto, ki se že stoletja ponaša z mogočno železarsko tradicijo, v svoji okolici ne premore kaj prida ohranjene narave. Mnoge zgradbe iz primerljivih krajev govorijo o neljubi dediščini preteklosti, uničevanju narave in močnem onesnaževanju okolja. Ravne na Koroškem so v tem pogledu svetla izjema, saj lahko že v njihovi bližnji okolici spoznamo številne lepe in zanimive delčke narave.

Med naravno dediščino spadajo naslednje naravne lepote:

- Ivarčko jezero,

- Ravbarska luknja,

- Grajski park,

- Votla peč,

- Izvir na Rimskem vrelcu,

- Cestnikov slap,

- Uršlja gora,

- Dolina Črnega potoka pri Kotljah,

- Rastišče ogrožene visokogorske flore,

- Močvirna dolina.

Na geografsko razgibanem prostoru ravenske občine je ohranjena izjemno pestra kulturna dediščina, arheološka, zgodovinska, umetnostno - zgodovinska, etnološka in tehniška. Številni spominki so dokumenti časa in govorijo zgodbe o življenju ob reki Meži, na pobočjih Uršlje gore in okoliških hribov. Posamezne arheološke najdbe izpričujejo življenje še pred prihodom Rimljanov, ki so tod mimo speljali cesto.

Nepremična kulturna dediščina obsega posamezne stavbe ali skupine stavb, naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra, arheološka najdišča, oblikovano naravo in kulturno krajino. Premična kulturna dediščina so posamezni predmeti ali skupine predmetov, nastali kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja. Premična kulturna dediščina, ki jo hranijo muzeji, arhivi in knjižnice, je z zakonom razglašena za spomenik. Za narodno bogastvo se poleg muzejskih predmetov štejejo še s posebnimi akti razglašeni kulturni spomeniki državnega in lokalnega pomena, arheološki predmeti, elementi, kot so sestavni deli spomenika, ki je bil razstavljen, predmeti, ki so del opreme ali zbirke cerkve ali cerkvene ustanove, in tisti predmeti, ki imajo za RS kulturno vrednost zaradi zgodovinskega, umetnostnega, znanstvenega ali splošnega pomena.

Med nepremično in premično kulturno dediščino občine Ravne na Koroškem štejmo naslednje:

    - Forma vive,

    - spomenike,

    - partizansko bolnišnico Mirto,

    - Prežihovo bajto,

    - gradove,

    - trško jedro,

    - domačije,

    - cerkve,

    - kapele in znamenja,

    - Koroški muzej,

    - Rimski vrelec,

    - Vorančevo pot.

Namen projekta je zagotavljanje učinkovitega izvajanja okoljske zakonodaje v smeri izboljšanja kakovosti bivanja ter varovanja okolja v občinah, skladno z načeli trajnostnega razvoja »onesnaževalec plača«. Z regijsko prepoznanim projektom bomo zagotovili varstvo površinskih in podzemnih voda pred onesnaževanjem okolja, vnosom dušika in fosforja ter pred mikrobiološkim onesnaženjem, zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. Osnovni motiv občine za izvedbo predmetnega projekta je dejstvo, da na kanalizacijski sistem in posledično čiščenje odpadne vode niso priključeni vsi prebivalci občine, kar povzroča večje onesnaženje podtalij. Zato je s širitvijo novih priključkov potrebno doseči maksimalno možno pokritost s kanalizacijskim sistemom in čiščenjem komunalne odpadne vode in zagotoviti stalnost, zanesljivost in kvaliteto čiščenja odpadne vode.

Urejena komunalna infrastruktura je pogoj za razvoj ustvarjalnega delovnega okolja in posledično tudi uspešnosti zaposlenih. Prispeva k ohranjanju in povečevanju delovnih mest, krepi inovativnost, spodbuja ustvarjalnost in podjetnost ter omogoča nova znanja in razvoj zelenega gospodarstva.

Projekt prispeva k ureditvi področja odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Ravne na Koroškem. Projekt je skladen z vizijo RRP 2014-2020 »Ljudem omogočiti kakovostno življenje in delo v zdravem in čistem okolju in doseči trajnostno upravljanje z naravnimi viri.« Izboljšano stanje voda v občini  je osnova za prostorski, gospodarski in turistični razvoj. Projekt bo neposredno prispeval k zmanjševanju oporečnosti reke Meže in njenih pritokov.

Zgrajena komunalna infrastruktura bo omogočila razvoj gospodarskih dejavnosti in dvignila kakovost življenja občanov in kvaliteto bivalnega in delovnega okolja. Projekt ima močan sinergijski učinek na razvoj in ohranjanje gospodarstva v občini in regiji, pozitivni vpliv na izboljšanje kemičnega stanja voda in s tem ohranjanje življenja v vodotokih, pozitivni vpliv na bivalne pogoje občanov in turistov. Projekt je skladen s prostorskim razvojem Koroške regije.

Projekt ima sinergijski učinek z drugimi projekti, saj gre za nadgradnjo projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže v Občini Ravne na Koroškem, ki je bil uspešno zaključen v letu 2015. Projekt se navezuje tudi na že izvedene regijske projekte v perspektivi 2007-2013 na področju celovitega urejanja porečja Drave. Posredno je projekt povezan z izvedbo regijskih projektov v OP Slovenija – Avstrija 2014-2020, območje Geopark Karavanke. Prav tako se projekt navezuje na razvoj in opremljanje PC.

Projekt je skladen z razvojno specializacijo regije, ki je usmerjana v razvoj kovinsko- predelovalne industrije, industrije vgradnih delov za avtomobilsko industrijo, lesno-predelovalne dejavnosti, v turizmu in prehranski samooskrbnosti. Na projektnem območju, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture, se nahajajo tako gospodarski kot stanovanjski objekti. Brez urejene komunalne infrastrukture lahko gospodarstvo na projektnem območju stagnira, pojavi se lahko tudi odseljevanje prebivalstva.

Projekt glede na predvidena vložena sredstva prinaša največje možne okoljske koristi/učinke. Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna, kar pomeni, da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. Vložena sredstva bodo porabljena racionalno, učinkovito, kar je razvidno tudi iz razmerja med stroški in neposrednimi učinki projekta.

## 3.2. Cilji

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje odpadnih voda v Dobji vasi;

- izboljšanje učinka čiščenja reke Meže;

- izgradnja 1 razbremenilnega bazena;

## 3.3. Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Projekt je skladen:

- z OP za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020: prednostna os 2.6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, projekt zasleduje specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ukrep: Investicije v primarno in sekundarno infrastrukturo za zbiranje in za ustrezno stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih voda v območjih poselitve s 91/271/EGS; ID 6.1, kazalnik Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi;

- z OP odvajanja in čiščenja za obdobje 2018–2028;

- z RRP za Koroško razvojno regijo 2014 – 2020, prioriteto 2 Kakovost življenja in dostopnost regije, z investicijskim področjem 2.1. Varovanje okolja in upravljanje s prostorom, ukrepom 2.1.2. Oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda;

- s Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020, prioriteto 3. Zeleno življenjsko okolje, projekt bo doprinesel k izboljšanju stanja okolja in zagotavljanje kakovostnih in stroškovno učinkovitih javnih storitev na področju varstva okolja;

- s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, projekt zasleduje cilje ohranjanja narave in varstva okolja;

- z Nacionalnim programom varstva okolja (NPVO);

- z Nacionalnim programom upravljanja z vodami;

# PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo:

| Varianta brez investicije | Varianta z investicijo |
| --- | --- |
| Nadaljevalo se bo onesnaževanje vodotokov in podtalja. Z nedoseganjem okoljskih standardov bo onemogočen razvoj turizma. Ne bo pogojev za razvoj ustvarjalnega delovnega okolja in uspešnosti zaposlenih. | Zmanjšalo se bo onesnaževanje vodotokov in podtalja. Možen bo razvoj turizma. Možen bo razvoj ustvarjalnega delovnega okolja in povečala se bo uspešnost zaposlenih. Ohranjala in povečevala se bodo delovna mesta. Krepila se bo inovativnost in spodbujala se bo ustvarjalnost. Omogočeno bo pridobivanje novih znanj in razvoj zelenega gospodarstva. |

Na osnovi gornjih ugotovitev lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

# OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

## 5.1. Opredelitev vrste investicije

Odvajanje in čiščenje  komunalnih in padavinskih odpadnih vod je ena ključnih gospodarskih javnih služb, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti.

Za naselje Dobja vas je potrebno ustrezno urediti odvod odpadnih voda in kanalizacijo pripeljati do črpališča, kjer se le-ta črpa na obstoječi kanalizacijski sistem na Ravnah.

Naselje ima sedaj urejeno mešano kanalizacijo z več iztoki v reko Mežo.

Obstoječa mešana kanalizacija naselja Dobja vas se nad SZ delu trgovine Lidl  združi v skupni novi kanal, ki poteka ob desnem bregu Likevičkega potoka. V jašku PRJ3 se priključi še obstoječi kanal iz območja Gradis. Novi kanal poteka ob desnem bregu vodotoka do lokacije razbremenilnega bazena Dobja vas.

Iz črpališča se komunalna voda črpa preko tlačnega voda do obstoječe kanalizacije na Ravnah,  kjer je urejeno čiščenje na CČN Ravne.

V razbremenilnem bazenu pa se vrši preliv v vodotok Likevički potok.

Za gradnjo so predvidene RPE cevi SN8, betonske cevi  in PE jaški.

Mešana kanalizacija z razbremenilnim bazenom

Kanal M1 poteka od RJ7 proti SZ v smeri proti Likevičkem potoku do RJ4. Prevezava obstoječe kanalizacije se izvede v RJ6. Hišni priključek Delalut je potrebo prevezati na novi kanal M1 preko PVC DN200_SN8 v jašek RJ5.

Nato kanal M1 poteka proti severu vzporedno z vodotokom Likevički potok. V PRJ3 se na novi kanal M1 priključi obstoječi mešani kanal iz naselja Gradis preko PVC DN500_SN8. Okrog 30m pred izlivom Likevičkega potoka v reko Mežo je lociran razbremenilni bazen.

Po opravljeni Hidrološko-hidravlični analizi HH-239/2016, ki jo je izdelal BLAN d.o.o.,  je razvidno, da se razbremenilni bazen Dobja vas ne nahaja v poplavnem območju Likevičkega potoka in reke Meže.

Zaradi potrebne manjše prostornine je za razbremenilni bazen izbran vrtinčni separator (nadalje VS). Pri klasičnih razbremenilnih bazenih je za doseganje tega cilja potrebno namestiti zadostno velike razbremenilne bazene, ki v celoti zadržijo začetne močno onesnažene dotoke in šele po napolnjenju teh bazenov v popolnosti razbremenijo  preostale manj onesnažene dotoke.

VS je v principu vertikalno delujoči dekanter, v katerem centrifugalna sila odriva in vrti umazanijo (težjo od vode) ob zunanji steni separatorja, dočim »plavajoče blato« (lažje od vode) ostaja in kroži v sredinskem vrtincu. Tako umazanija (težja od vode), zaradi betonskega stropa in »plavajoče blato« (lažje od vode), zaradi visokega kovinskega oboda, ne moreta prelivati. Relativno čista voda pa odteka in se tik iznad kovinskega lijaka preliva skozi ozko krožno režo, pritrjeno na rob odprtine v stropu separatorja.

Ustrezne meritve preostale vrednosti onesnaženja v vodotoke kažejo, da v primerjavi s klasičnimi razbremenilnimi bazeni (po ATV-A128), VS omogočajo precej manjšo potrebno prostornino. Zaradi talnega čistilnega efekta vrtinca VS ravno tako ne potrebujejo drage strojne opreme za naknadno splakovanje dna bazena.

V skladu z nemškimi strokovnimi smernicami ATV – A128 oziroma evropskimi smernicami EN 752 se lahko odtok iz razbremenilnih bazenov zmanjša maksimalno na dvakratni sušni odtok.

Iz VS odteka voda po cevi DUKTIL DN200 v črpališče Dobja vas. Na vtoku v črpališče je nameščena posebna loputa (UFT- FluidCasca DN200 ali enakovredno), ki v črpališče dopušča pritok le do določene višine.

Preliv iz VS je urejen preko odprtega jarka v Likevički potok in je v celoti  obložen z avtohtonimi kamni položenimi v beton.

Priključki  na kanal M1 od PRJ3 proti razbremenilnemu bazenu niso dovoljeni.

Za glavni kanal so izbrane  RPE cevi DN800mm (SIST EN13476-3) in  betonske cevi D=100cm.

Predvideni so PE jaški D=100cm – SIST EN 13598-2 in AB jaški 2,00x 2,00m.

Minimalni padec kanala M1 znaša 0,5%.

Kanal M1 je sestavljen iz cevi RPE DN800_SN8 dolžine 106,00m,  iz cevi BC D=100cm dolžine 151,00m.

### 5.2. Investicijska vrednost projekta po stalnih in tekočih cenah

## Celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah znaša 458.700 EUR brez DDV. Stalne cene so na nivoju december 2020. Vrednost GOI del znaša 445.000 EUR, projektna dokumentacija 4.200,00 EUR, druga dokumentacija 2.000,00 EUR in nadzor 7.500,00 EUR.

## Celotna ocenjena investicijska vrednost po tekočih cenah znaša 466.730,75 EUR brez DDV. Za izračun tekočih cen smo upoštevali jesensko napoved UMAR-ja (2021 – 1,6% in 2022 – 1,9%). Vrednost GOI del znaša 452.942,50 EUR, projektna dokumentacija 4.200,00 EUR, druga dokumentacija 2.000,00 EUR in nadzor 7.588,25 EUR.

## 5.2.1. Navedba osnov za oceno vrednosti projekta

Podlago za oceno investicijske vrednosti predstavlja projektantski predračun in IZP projekt Razbremenilni bazen Dobja vas, ki ga je izdelal ŠTRASER d.o.o., Lackova 7, 2360 Radlje ob Dravi.

# OPREDELITEV  TEMELJNIH  PRVIN,  KI  DOLOČAJO  INVESTICIJO

## 6.1. Predhodna dokumentacija

Dokument identifikacije investicijskega projekta je pripravljen na osnovi naslednje predhodne dokumentacije:

- IZP projekt Razbremenilni bazen Dobja vas, ki ga je izdelal ŠTRASER d.o.o., Lackova 7, 2360 Radlje ob Dravi, novembra 2020;

## 6.2. Lokacija

Lokacija del v okviru projekta je ob Likevičkem potoku.

## 6.3. Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Za navedeno investicijo si bo Občina na podlagi 76.a člena ZDDV-1 skoraj v celoti odbila DDV, zato so v nadaljevanju vsi stroški prikazani brez DDV.

Vrednost investicije po stalnih cenah - v EUR

|  | 2021 | 2022 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| strošek | brez DDV | brez DDV | brez DDV |
| Projektna dokumentacija | 4.200 |  | 4.200 |
| druga dokumentacija | 2.000 |  | 2.000 |
| nadzor | 5.000 | 2.500 | 7.500 |
| GOI dela | 220.000 | 225.000 | 445.000 |
| SKUPAJ | 231.200 | 227.500 | 458.700 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Ravne na Koroškem | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 |
| Priprava projektne dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava in sprejetje investicijskega programa |  |  |  |  |  |  |
| Pridobivanje gradbenih dovoljenj |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in izvedba razpisa za gradnje |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in izvedba razpisa za nadzor |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba GOI del |  |  |  |  |  |  |
| Gradbeni nadzor |  |  |  |  |  |  |

Vrednost investicije po tekočih cenah - v EUR

|  | 2021 | 2022 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| strošek | brez DDV | brez DDV | brez DDV |
| Projektna dokumentacija | 4.200 |  | 4.200 |
| druga dokumentacija | 2.000 |  | 2.000 |
| nadzor | 5.000 | 2.588,25 | 7.588,25 |
| Izvedba GOI del | 220.000 | 232.942,50 | 452.942,50 |
| SKUPAJ | 231.200 | 235.530,75 | 466.730,75 |

## 6.4.  Opis pomembnejših vplivov investicije v okolje

Investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje, obratno: poseg bo imel izrazito pozitivno okoljevarstveno vlogo. Glede na naravno posegov ni predvideno, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako niso predvideni negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava poročil.

Na podlagi:

- Uredbe o vrstah posegov v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje     (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20),

- Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in  158/20),

- Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - UPB, 61/06 – Zdru-1, 8/2010 - ZSKZ-B, 46/14,21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20),

- Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16, 47/18),

- Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),

- Pregleda zavarovanih območij,

- Uredbe o merilih ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09),

- Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19),

- Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20),

presoja vplivov na okolje ni obvezna.

Tla in voda

Največji vpliv na tla bo v času gradnje, ko lahko na območju gradbišča pričakujemo povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. V tem času obstaja sicer nevarnost, da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije pride do onesnaženja. Za preprečitev tega tveganja bodo sprejeti ustrezni ukrepi pri organizaciji gradbišča in zahtevah po ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne opreme, zato je to tveganje relativno nizko.

Varstvo podtalnice

Območja gradnje se nahajajo izven območij, ki so v skladu s prostorskimi sestavinami občinskega prostorskega načrta Občine Ravne na Koroškem in Odloka o zaščiti zajetih vodnih virov Kozarnica, Podpečnik, Mlin – Rudnik Kotlje in Stražišče nad Prevaljami v Občini  Ravne  - Prevalje (Uradni list  Republike Slovenije, št. 71/1997) določena kot vodozbirna območja vodnih virov.

Pri gradnji je potrebno upoštevati ukrepe za zaščito podtalnice in podzemnih voda.

Varstvo zraka

Vpliv na zrak bodo v času gradbenih del predstavljale povečane emisije izpušnih plinov in dvigovanje prahu zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop, planiranje in temeljenje …). Ocenjujemo, da vpliv ne bo velik in je tako zanemarljiv.

Varstvo pred hrupom

Obremenjevanje okolja s hrupom ne bo občutno.

Pri izvedbi del se bo pojavljal hrup gradbenih strojev in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). Pri obratovanju se upošteva Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95, 41/04 – ZVO-1 in 105/05).

Pri obremenjevanju okolja s hrupom je potrebno upoštevati določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Url. RS, št. 121/04, 59/19) ter Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19).

Ravnanje z odpadki

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20) določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. Izvajalec del bo to Uredbo upošteval.

Odpadke je potrebno zbirati ločeno ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18) se bo del odpadkov odlagal tudi na lokalnih odlagališčih.

Investitor bo uporabljal tipske posode – smetnjake za zbiranje komunalnih odpadkov. Odpadke za reciklažo bo investitor oddajal sam v ustrezne kontejnerje na mestih za zbiranje  teh odpadkov.

V času izvajanja del je pričakovati nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi: odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazna oljna embalaža, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni materiali ter odpadne baterije oziroma akumulatorji.

Projekt bo imel v fazi obratovanja izrazito pozitiven vpliv na varstvo okolja. Obremenitev okolja v času gradnje bo minimalno, saj bo za to področje posebna skrb in bo zavzetih vrsto ukrepov, ki bi preprečevali negativne vplive.

Mehanska odpornost in stabilnost nepremičnin

Na območju predvidene gradnje so objekti oz. nepremičnine, ki bi lahko bile ogrožene z nameravanim posegom. Vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Glede na navedeno so predvideni standardni varstveni ukrepi za zmanjševanje vpliva, ki se izvajajo na gradbiščih, kot na primer izvedba vertikalnih izkopov z razpiranjem kanala ali z varovanjem z zagatnicami.

Varnost nepremičnin pred požarom

Predvidena gradnja nima vpliva na požarno varnost.

Higienska in zdravstvena zaščita nepremičnin

Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi povezani z izkopi in transporti materiala ter uporabo vozil v smislu onesnaževanja okolja z delci v prahu oz. s plini, zato se bodo v času gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisije prahu v okolici s škropljenjem prašnih voznih površin.

Varnost nepremičnin v uporabi

Na območju gradnje so objekti na katere bo imel projekt vpliv z vidika nepremičnin v uporabi predvsem s časovno omejenim dostopom zaradi prekopov cest oziroma cestnih priključkov. Vplivi se bodo poskušali zmanjšati na minimum s sprotnim dogovarjanjem z lastniki teh objektov in izvajanjem del po vnaprej dogovorjenih časovnih okvirjih. Intervencijskim vozilom bo vedno omogočen dostop.

Vpliv na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v njih

Predmetnih vplivov na nepremičnine ni zaznati.

Varovanje kulturne dediščine

Na območju gradnje je evidentirano območje arheološkega najdišča Dobja vas – Rimskodobna naselbina (EŠD 7631) vendar so bile arheološke raziskave za nameravano gradnjo izvedene že v letu 2017.

V primeru, da bi se arheološke ostaline odkrile ob samih posegih v prostor, je potrebno izvesti dodatno arheološko raziskavo, v času gradnje pa zagotoviti arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli.

Ohranjanje narave

Gradnja ne posega v zavarovano območje natura 2000 zato ni potrebno pridobili naravovarstvenega soglasja.

## 6.5. Kadrovsko organizacijska shema projekta

Model vodenja projekta temelji na projektnem pristopu, ki v smislu človeških resursov loči tri sisteme:

| Opis vloge sistema | Institucija |
| --- | --- |
| GLAVNI SISTEM PROJEKTA (GS): Naročnik projekta usmerja k cilju in projekt upravlja. Zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta: - definira končni namenski cilj (opredeli projektno nalogo), - zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta, - izbira, postavlja in razrešuje vodje projekta, - naroča izvajanje projekta, - upravlja projekt, - sprejema zgoščena poročila o napredovanju projekta, - sprejema zaključno poročilo in prevzame objekt. | Občina Ravne na Koroškem, ki bo uresničevala svojo strategijo preko naslednjih institucij: - resorni podžupan - odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo - občinski svet - nadzorni odbor občine - računsko sodišče |
| SKRBNIŠKI SISTEM (SS): To je sistem vodenja in skrbništva projekta, ki organizira in vodi koncipiranje, definiranje in izvajanje projekta. Predstavlja projektno organizacijo. Vanj so vključeni: - vodja projekta (ki operativno vodi realizacijo projekta), - namestnik vodje, projektni administrator, je asistent vodje projekta, skrbi za informacijski sistem projekta. | Projektni vodja: Bojan Medved, sekretar Namestnik: Sabina Hrašan, projektni vodja |
| IZVAJALNI SISTEM PROJEKTA (IS): Sestavljajo ga izvajalci del. Izvajalci del so udeleženci projekta samo v času, ko opravljajo delo na poverjeni jim dejavnosti. Organizirani so v izvajalne skupine, ki so izbrane za izvajalci posameznih aktivnosti skladno z zakonom o javnih naročilih. Vodjo in člane internih izvajalnih skupin izbere vodja projekta. | Izvajalci in podizvajalci posamezne faze projekta so izbrani na javnem razpisu, ki jih skladno z zakonodajo pripravi skrbniški sistem (vodja projekta) potrdi pa skladno z dogovorom o vodenju projekta glavni sistem prijavitelja (župan). |

Za operativno vodenje projekta bo sestavljen projektni tim. Predstavnike občine imenuje župan in jih lahko v času trajanja projekta tudi nadomestijo oz. zamenjajo.

Projektni tim bo imel predvidoma sestanke v prostorih Občine Ravne na Koroškem, operativni sestanki pa bodo v času izvajanja investicije tudi na območju izvedbe del.

Zunanji izvajalci bodo skladno z zakonodajo za porabo proračunskih sredstev izbrani na izvedbe javnih naročil, pri čemer bo za posamezna naročila občina imenovala razpisne komisije in vodila upravni postopek.

Izvajalec del mora zagotoviti organiziranje prometa med gradnjo tako, da bo zagotovljen dostop do vseh zemljišč in obstoječih objektov na območju urejanja. V času izvajanja del mora zagotoviti nemoteno funkcioniranje obstoječega infrastrukturnega omrežja.

Pred pričetkom del morajo izvajalci del obvestiti upravljavce energetskih in komunalnih naprav zaradi zakoličbe in zaščite le teh v času gradnje;

Informacijsko dokumentacijski sistem bo zastavljen tako, da bo možen vpogled in sledljivost projekta tudi preko svetovnega spleta.

Glavni mejniki projekta so:

  - izdelana DGD in PZI dokumentacija,

  - pridobljena gradbena dovoljenja

  - uspešna oddaja GOI del na javnem razpisu in sklenjena pogodba za izvajanje,

  - uspešna izvedba del,

  - pridobitev uporabnih dovoljenj

Uspešnost pomeni v okviru predvidenih stroškov doseganje zastavljenih ciljev v predvidenih rokih in predvideni kvaliteti.

## 6.6. Predvideni viri financiranja in dinamika financiranja

Investicijo bo v celoti financirala Občina in sicer v letu 2021 v višini 231.200 EUR in v letu 2022 v višini 235.530,75 EUR.

## 6.7. Finančna in ekonomska analiza upravičenosti investicije

Investitor pričakuje prihodke v višini najemnine, prejete od JKP Ravne na Koroškem d.o.o., ki jo bo le-ta obračunaval končnim porabnikom v okviru omrežnine, in bo obračunana najmanj v višini  amortizacije za osnovna sredstva.  Najemnina je namenski prihodek, namenjen obnovi omrežja, zato je končni vpliv na izkaz finančnih tokov nevtralen.

# UGOTOVITEV  SMISELNOSTI  IN  MOŽNOSTI  NADALJNJE  PRIPRAVE INVESTICIJSKE,  PROJEKTNE  IN  DRUGE DOKUMENTACIJE

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/06, 54/10, 27/16) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

- za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eur najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

- za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eur dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;

- za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eur dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

- za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eur je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

- pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

- pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

- kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Celotna ocenjena vrednost projekta po tekočih cenah brez DDV znaša 466.730,75 EUR. Glede na to ni potrebna izdelava investicijskega programa.

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo potrebno izdelati še naslednjo dokumentacijo:

- Projektna dokumentacija:

- DGD, PZI, PID

- Ostala dokumentacija:

- razpisna dokumentacija za oddajo GOI del

Pripravil: Bojan Medved