Številka: 351-0018/2020-3

Datum: 30.11.2020

OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

| ZADEVA: | Dokument identifikacije investicijskega projekta »Rekonstrukcija in dograditev infrastrukture na Javorniku« |
| --- | --- |
| STOPNJA POSTOPKA: | Predlog |
| PRAVNE PODLAGE: | 33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 in naslednji), 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) |
| NAMEN: | S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Rekonstrukcija in dograditev infrastrukture na Javorniku |
| PREDLAGATELJ: | Župan dr. Tomaž Rožen |
| POROČEVALEC | Bojan MEDVED, sekretar |

UTEMELJITEV:

a) ocena stanja:

Predmet projekta je vzhodno območje naselja Javornik, kjer je komunalna kanalizacija preobremenjena in so zaradi predvidenih novih gradenj potrebne določene dograditve.

Za naselje Javornik na Ravnah na Koroškem je potrebno v skladu z ustrezno evropsko in slovensko zakonodajo ustrezno urediti odvod komunalnih in padavinskih odpadnih voda in urediti vodovodni priključek za predvidene nove objekta ( trgovski center SPAR, 2 stolpnici s podzemno garažo in novi bloki).

Obstoječa mešana kanalizacija je sedaj urejena tako, da je pred iztokom v vodotok Hotuljka zgrajen enostavni razbremenilnik, kateri višek vode, ki ne odteče preko enostavne dušilke v skupni kolektor do črpališča Č1, prelije v vodotok Hotuljka. Sistem je poddimenzioniran in zastarel.

b) razlogi za sprejem:

Razlog za sprejem je potreba po ureditvi kanalizacije v skladu z zakonodajo in s predpisanimi standardi.

c) cilji, načela in predlogi rešitev:

Cilji: Cilj predloga je gradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in oskrbo s pitno vodo skladno z določili predpisov in sicer:

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje odpadnih voda na V delu naselja Javornik;

- izboljšanje učinka čiščenja reke Meže;

- izgradnja 1 razbremenilnega bazena;

- rekonstrukcija mešanega kanala;

- izgradnja novega padavinskega kanala;

- dograditev dela vodovodnega sistema;

Načela, ki smo jih zasledovali pri sprejemanju odločitev:

- načelo zakonitosti,

- transparentnost.

Predlogi rešitev:

Nova mešana kanalizacija se bo uredila preko novega razbremenilnega bazena Javornik z iztokom komunalne odpadne vode do obstoječega črpališča Č1 in potem do obstoječe CČN Ravne in prelivom v vodotok Hotuljka.

Komunalne odpadne vode novih predvidenih objektov  se bodo priključile na novo mešano kanalizacijo, za padavinske odpadne vode se bo pa uredila nova padavinska kanalizacija do vodotoka Hotuljka.

Vrednost investicije po stalnih cenah - v EUR

|  | 2021 | 2022 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| strošek | brez DDV | brez DDV | brez DDV |
| Projektna dokumentacija | 24.000 |  | 24.000 |
| druga dokumentacija | 2.000 |  | 2.000 |
| nadzor | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| GOI dela | 362.000 | 498.000 | 860.000 |
| SKUPAJ | 393.000 | 503.000 | 896.000 |

Vrednost investicije po tekočih cenah - v EUR

|  | 2021 | 2022 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| strošek | brez DDV | brez DDV | brez DDV |
| Projektna dokumentacija | 24.000 |  | 24.000 |
| druga dokumentacija | 2.000 |  | 2.000 |
| nadzor | 5.000 | 5.176,50 | 10.176,50 |
| Izvedba GOI del | 362.000 | 515.579,40 | 877.579,40 |
| SKUPAJ | 393.000 | 520.755,90 | 913.755,90 |

d) primerljive rešitve v drugih občinah

Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse občine za odločitev o izvedbi investicije.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

V proračunu Občine Ravne  na Koroškem bo v naslednjih dveh letih potrebno zagotoviti 913.755,90 EUR.

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:

Gradivo so pripravile strokovne službe.

PRISTOJNI ODBOR OZ. KOMISIJA:

Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo in Odbor za finance in proračun.

PREDLOG SKLEPA Odbora za ______________________:

Odbor za _______________ je obravnaval Dokument identifikacije investicijskega projekta in Načrt razvojnega programa »Rekonstrukcija in dograditev infrastrukture na Javorniku« ter predlaga Občinskemu svetu, da ju sprejme.

PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA:

- Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta in Načrt razvojnega programa »Rekonstrukcija in dograditev infrastrukture na Javorniku«.

- OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta.

| Pripravil: Bojan Medved, sekretar | Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen |
| --- | --- |

Pregledala:

mag. Vlasta Kupljen, direktorica

Priloga:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Rekonstrukcija in dograditev infrastrukture na Javorniku«

- NRP – obrazec 3