Številka: 354-0060/2016-17

Datum: 1.12.2020

OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

| ZADEVA: | Dokument identifikacije investicijskega projekta »Razbremenilni bazen Dobja vas« |
| --- | --- |
| STOPNJA POSTOPKA: | Predlog |
| PRAVNE PODLAGE: | 33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 in naslednji), 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) |
| NAMEN: | S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Razbremenilni bazen Javornik |
| PREDLAGATELJ: | Župan dr. Tomaž Rožen |
| POROČEVALEC | Bojan MEDVED, sekretar |

UTEMELJITEV:

a) ocena stanja:

Za naselje Dobja vas je potrebno ustrezno urediti odvod odpadnih voda in kanalizacijo pripeljati do črpališča, kjer se le-ta črpa na obstoječi kanalizacijski sistem na Ravnah in naprej do ČN Ravne.

Naselje ima sedaj urejeno mešano kanalizacijo z več iztoki v reko Mežo kar ne ustreza okoljskim standardom.

b) razlogi za sprejem:

Razlog za sprejem je potreba po ureditvi kanalizacije v skladu z zakonodajo in s predpisanimi standardi.

c) cilji, načela in predlogi rešitev:

Cilji: Cilj predloga je gradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in oskrbo s pitno vodo skladno z določili predpisov in sicer:

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje odpadnih voda v Dobji vasi;

- izboljšanje učinka čiščenja reke Meže;

- izgradnja 1 razbremenilnega bazena;

Načela, ki smo jih zasledovali pri sprejemanju odločitev:

- načelo zakonitosti,

- transparentnost.

Predlogi rešitev:

Obstoječa mešana kanalizacija naselja Dobja vas se nad SZ delu trgovine Lidl  združi v skupni novi kanal, ki poteka ob desnem bregu Likevičkega potoka. V jašku PRJ3 se priključi še obstoječi kanal iz območja Gradis. Novi kanal poteka ob desnem bregu vodotoka do lokacije razbremenilnega bazena Dobja vas.

Iz črpališča se komunalna voda črpa preko tlačnega voda do obstoječe kanalizacije na Ravnah,  kjer je urejeno čiščenje na CČN Ravne.

Vrednost investicije po stalnih cenah - v EUR

|  | 2021 | 2022 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| strošek | brez DDV | brez DDV | brez DDV |
| Projektna dokumentacija | 4.200 |  | 4.200 |
| druga dokumentacija | 2.000 |  | 2.000 |
| nadzor | 5.000 | 2.500 | 7.500 |
| GOI dela | 220.000 | 225.000 | 445.000 |
| SKUPAJ | 231.200 | 227.500 | 458.700 |

Vrednost investicije po tekočih cenah - v EUR

|  | 2021 | 2022 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| strošek | brez DDV | brez DDV | brez DDV |
| Projektna dokumentacija | 4.200 |  | 4.200 |
| druga dokumentacija | 2.000 |  | 2.000 |
| nadzor | 5.000 | 2.588,25 | 7.588,25 |
| Izvedba GOI del | 220.000 | 232.942,50 | 452.942,50 |
| SKUPAJ | 231.200 | 235.530,75 | 466.730,75 |

d) primerljive rešitve v drugih občinah

Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse občine za odločitev o izvedbi investicije.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

V proračunu Občine Ravne  na Koroškem bo v naslednjih dveh letih potrebno zagotoviti 466.730,75 EUR.

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:

Gradivo so pripravile strokovne službe.

PRISTOJNI ODBOR OZ. KOMISIJA:

Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo in Odbor za finance in proračun.

PREDLOG SKLEPA Odbora za ______________________:

Odbor za _______________ je obravnaval Dokument identifikacije investicijskega projekta in Načrt razvojnega programa »Razbremenilni bazen Dobja vas« ter predlaga Občinskemu svetu, da ju sprejme.

PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA:

- Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta in Načrt razvojnega programa »Razbremenilni bazen Dobja vas«.

- OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta.

| Pripravil: Bojan Medved, sekretar | Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen |
| --- | --- |

Pregledala:

mag. Vlasta Kupljen, direktorica

Priloga:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Razbremenilni bazen Dobja vas«

- NRP – obrazec 3