Občina Semič

Gradivo za 3. sejo občinskega sveta v januarju 2007 - k točki 3 dnevnega reda

Številka: 032-01/2007-2

Zadeva: Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine.

A) IZVRŠEVANJE SKLEPOV:

- Sklep Občinskega sveta Občine Semič, s katerim se ukine status javnega dobra na delu javne poti na parc. št. 2703, k.o. Brezje pri Vinjem Vrhu:

Vlagatelj Judnič Stanislav, Brezje pri Vinjem Vrhu 2, Semič, kateri je podal vlogo za odkup dela javne poti na parc. št. 2703, k.o. Brezje pri Vinjem Vrhu, je bil v zvezi z odločitvijo Občinskega sveta pisno obveščen. Sedaj poteka geodetska odmera poti oz. parcelacija, katero je naročil vlagatelj. Po izvedbi parcelacije in ukinitvi statusa javnega dobra na odmerjeni javni poti, se bo program prodaje obravnaval na Občinskem svetu. Celotne stroške postopka parcelacije in prepisa plača Judnič Stanislav.

- Sklep Občinskega sveta Občine Semič, s katerim Občinski svet Občine Semič sprejema Posamezen program prodaje stavbnega zemljišča v PSC Vrtača, na podlagi katerega se objavi javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča parc. št. 3224/1 k.o. Semič:

Javno zbiranje ponudb je bilo objavljeno v Ur. listu RS št. 3/07 z dne 12.01.2007 in je trajalo do vključno 23.01.2007 do 12. ure. Po končani izbiri kupca župan, po pooblastilu občinskega sveta, podpiše pogodbo o dodelitvi zemljišča. Sledi notarska overitev pogodbe in plačilo kupnine. Predvidevamo, da bo postopek zaključen v mesecu februarju 2007.

- Sklep Občinskega sveta Občine Semič, s katerim Občinski svet Občine Semič sprejema Posamezen program prodaje transformatorske postaje Sovinek s priključkom na 20 kV kablovod:

Zaradi zaključka leta in tudi zaradi rezerviranih sredstev na Elektro Ljubljana d.d. je bila pogodba o prodaji podpisana že 22.12.2006. Kupnina v višini 13.513.500,00 SIT brez DDV je bila nakazana na naš račun. V skladu s 44. členom Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) smo kupnino namenili gradnji, vzdrževanju in nakupu stvarnega premoženja. Župan je s sklepom št. 403-02-01/2005-97 z dne 27.12.2006 ta sredstva v višini 11.921.000,00 SIT namreč namensko razporedil, ostanek kupnine v višini 1.592.500,00 SIT pa se je namensko prenesel v proračun leta 2007 in se bo uporabil za plačilo lastnega deleža pri gradnji vodovoda v romskem naselju Sovinek.

- Sklep Občinskega sveta Občine Semič, s katerim Občinski svet Občine Semič sprejema Program dela Občinskega sveta Občine Semič v letu 2007:

Program dela je bil posredovan vsem svetnikom Občinskega sveta Občine Semič.

B) AKTIVNOSTI OBČINE:

1. 3. RAZVOJNA OS

V postopku izdelave DLN (državnega lokacijskega načrta) za gradnjo državne ceste med avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu in Republiko Hrvaško, so bile do konca septembra 2006 pridobljene smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.

Po DLN je predviden naslednji program dela:

- Pridobitev smernic za načrtovanje (rok do konca septembra 2006); Ministrstvo za promet Direkcija Republike Slovenije za ceste (MzP DRSC) pripravi gradivo za pridobitev smernic (lega prostorske ureditve v širšem prostoru s tehničnim poročilom), MOP pridobi smernice za načrtovanje in strokovne podlage urejanja prostora od nosilcev urejanja prostora. Nosilci urejanja prostora predložijo smernice in strokovne podlage urejanja prostora s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje urejanja. Načrtovalec pregleda smernice in strokovne podlage urejanja prostora ter jih analizira.

- Izdelava študije variant. MzP DRSC zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz programa priprave, načrtovalec izdela študijo variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve. MOP zagotovi recenzijo študije variant in revizijo okoljskega poročila, načrtovalec po potrebi dopolni študijo variant in okoljsko poročilo, nato MOP pridobi stališča nosilcev urejanja prostora do najustreznejše variante.

- Javna seznanitev in prostorska konferenca na sedežu pripravljavca in v zadevnih občinah, ki traja najmanj 30dni.

- Potrditev najustreznejše variantne rešitve, Mzp DRSC zagotovi dopolnitev študije variantin predlaga najustreznejšo variantno rešitev. MOP izda sklep o potrditvi predloga najustreznejše variantne rešitve, katerega sprejme Vlada RS.

- Faza predloga DLN: postopek je enak kot pri izdelavi študij variant, samo da se obdeluje variantna rešitev.

Aktivnosti Občine Semič na projektu 3. razvojne osi:

V Novem mestu je bila 28. novembra 2006, predstavitev projekta celovitega razvoja tretje razvojne osi (gradivo v prilogi). Na osnovi te predstavitve se zavzemamo za varianto 6, katera zagotavlja Semiču in Beli krajini v celoti največje možnosti razvoja. Cilj nam je predor  približati dolini proti Črnomlju, Metliki in  Semiču.

V naslednjem obdobju bo kar nekaj sestankov na katerih bomo obravnavali temo 3. razvojne osi in sicer:

- 23.01.2007 sestanek županov občin Bele krajine,

- 29.01.2007 sestanek župan občin na južnem kraku 3. razvojne osi:

  - Sprejeti dogovor, ki ga bomo predstavili javnosti in na zborih krajanov

  - Potek dela na izvedbi DLN in zaključek do leta 2008

  - Izvedba investicije v sklopu finančne perspektive 2007 - 2013

2. VEČNAMENSKI LOVSKI DOM SMUK SEMIČ

Objekt Lovsko planinski dom Smuk je na podlagi cenitve, z dne 31.07.2006, ki jo je opravil Branko Banovec, sodni izvedenec za gradbeništvo, vreden 360.958,10 EUR (86.500.000,00 SIT). Občina Semič je v izgradnjo objekta vložila 128.434,90 EUR (30.778.147,20 SIT). Iz tega izhaja, da Občina Semič pridobi lastnino v deležu 35/100. Prilagamo cenitev nepremičnine objekta Lovsko planinski dom Smuk z dne 31.07.2006 in povzetek stroškov.

|  | STROŠEK OBČINE SEMIČ | DATUM NASTANKA | ZNESEK V SIT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izdelava ekonomske analize | 21.07.2003 | 41.040,00 SIT |
| 2. | 1. začasna situacija - rekonstrukcija | 09.02.2004 | 13.641.733,50 SIT |
| 3. | 2. začasna situacija - rekonstrukcija | 23.03.2004 | 5.416.638,00 SIT |
| 4. | 3. začasna situacija - rekonstrukcija | 23.05.2004 | 9.156.083,94 SIT |
| 5. | končna situacija - rekonstrukcija | 03.08.2004 | 1.483.979,76 SIT |
| 6. | tehnični pregled objekta | 26.08.2005 | 64.800,00 SIT |
| 7. | pregled sistema – varnostna razsvetljava | 03.11.2005 | 65.520,00 SIT |
| 8. | izdelava nosilnega zidu na podstrešju | 02.11.2005 | 143.352,00 SIT |
| 9. | sprememba načrta - kuhinja | 22.07.2006 | 130.000,00 SIT |
| 10. | povečanje priključne moči elektrike | 2007 | 635.000,00 SIT |
|  | SKUPAJ |  | 30.778.147,20 SIT 128.434,90 EUR |

V teku so aktivnosti za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo v deležu vlaganj občine, in sicer 35%.

3. BELOKRANJSKI VODOVOD

V sklopu I. faze pripravlja MOP odlok o zaščiti vodovarstvenih območij Bele krajine, podlage izdeluje Geološki zavod iz Ljubljane. V sklopu tega je izvedba zaščite najožjega – I. varovalnega pasa okrog zajetij na Blatniku, postavitev električnega pastirja okoli vrtin. Po izdelavi električnega pastirja se izdelajo meritve in pripravi vse potrebno za izdajo uporabnega dovoljena.

Za II. fazo projekta oskrbe Bele krajine s pitno vodo je dokumentacija za sofinanciranje projekta v Bruslju, po predloženem časovniku naj bi bila potrjena v mesecu marcu 2007. Po odobritvi sredstev naj bi javni razpis za gradnjo razpisan v aprilu 2007. Z izvedbo prvih del bi po terminskem planu lahko pričeli v avgustu 2007, v kolikor bo vse potekalo brez pritožb.

4. STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČIN BELE KRAJINE

Strategija prostorskega razvoja občin Bele krajine (SPRO) se izdeluje skupaj za vse triobčine Črnomelj, Metlika in Semič. Pogodba z izvajalcem, Acer Novo mesto d.o.o., je bila sklenjena na osnovi javnega razpisa v višini 50.486.400,00 SIT in je bila sofinancirana s strani MOP Urada za prostorsko planiranje višini 12.800.000,00 SIT. Delež Občine Semič je 12.738.000,00 SIT.

V letu 2007 so predvidena sredstva v višini 12.519,00 € oziroma 3.000.053,16 SIT za izdelavo okoljskega poročila, revizijo okoljskega poročila ter izdelavo končnih eleboratov.

Po programu del so v letu 2007 predvidene naslednje aktivnosti:

|  | aktivnost | nosilec aktivnosti | rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priprava predloga SPRO | Acer d.o.o. | 25.01.2007 |
| 2. | Priprava okoljskega poročila (OP) | Ipsum d.o.o. | 25.01.2007 |
| 3. | Revizija OP | Oikos d.o.o. | 08.02.2007 |
| 4. | 2. prostorska konferenca | občine | 10.03.2007 |
| 5. | Pridobitev mnenja o ustreznosti OP in revizije OP | občine | 10.03.2007 |
| 6. | Sklep o javni razgrnitvi SPRO in OP | župani občin | 15.03.2002 |
| 7. | Objava sklepa o javni razgrnitvi | občine | 15.03.2007 |
| 8. | Javna razgrnitev predloga SPRO in OP | občine | do 10.05.2007 |
| 9. | Stališča do pripomb | Acer d.o.o. | 24.05.2007 |
| 10. | Sprejem stališč do pripomb na OS | občinski sveti | 03.06.2007 |
| 11. | Dopolnitev predloga SPRO in OP | Acer d.o.o., Ipsum d.o.o., Oikos d.o.o. | 13.06.2007 |
| 12. | Pridobitev mnenj na predlog | občine | 27.06.2007 |
| 13. | Pridobitev sklepa o potrditvi plana (OP) – iz MOP | občini Črnomelj in Semič | 27.06.2007 |
| 14. | Sprejem SPRO na OS | občinski sveti | 07.07.2007 |
| 15. | Objava odloka o SPRO v Uradnem listu | občine | 17.07.2007 |
| 16. | Izdelava sprejetega dokumenta SPRO | Acer d.o.o. | 31.07.2007 |

5. VODOVOD OSOJNIK – BREZOVA REBER - MALINE

Za gradnjo vodovoda od vodohrana Osojnik – Brezova Reber do Malin v dolžini 2.780 m je Občina Semič na osnovi javnega razpisa  sklenila izvajalsko pogodbo z JP komunala Črnomelj v višini. 63.298.406,64 SIT  oziroma 264.139,57 €.

Gradnja vodovoda se je pričela na Malinah proti Brezovi Rebri. Trenutno je položeno cca 1.600 m cevovoda.

V sklopu izvedbe vodovoda smo se z Elektro Ljubljana dogovorili, da se vzporedno z gradnjo vodovoda izvede zemeljska izvedba  kablovoda nizke napetosti za naselje Maline in Brezova Reber,  ter kablovod visoke napetosti od TP Maline do nove TP Brezova Reber.

V naselju Maline in Brezova Reber smo v razširjen kanal položili tudi zaščitne PVC cevi za javno razsvetljavo v obeh naseljih.

Projekt predvideva oskrbo z vodo s sistemom hidroforja, za požarno vodo pa je zagotovljena dodatna črpalka v vodohranu Osojnik. Za oskrbo naselij s požarno vodo 10,0 l/s, ki je zaradi dolžine cevovoda črpalka v Malinah ne more zagotoviti, je na Brezovi Rebri in na Malinah predvidena po ena gasilska črpalka.

6. KANALIZACIJA KAŠČA

V letu 2007 je bilo zgrajeno 400 m kanalizacije, kanal E, G, H in I v vrednosti 15.393.946,98 SIT oziroma 64.237,80 €. Po projektu se naj bi del kanala H in I zgradil v letu 2007, v tem letu bi želeli dogradi tudi kanala B od Djuraševiča do Golobiča. Z izgradnjo navedenih kanal bi bila zaključena gradnje kanalizacije Semič, kanalizacija Sela in Kašča. Po končani gradnjo bomo za kanale zgrajene v letu 2005, 2006 in 2007 vložili vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja.

7. REKONSTRUKCIJA BRUNSKOLETOVE HIŠE

Za rekonstrukcijo Brunskoletove hiše je Občina Semič na osnovi javnega razpisa s podjetjem PAM gradbeno obrtniški inženiring d.o.o. iz Novega mesta sklenila izvajalsko pogodbo višini 53.766.879,00 SIT oz. 224.365,21€. Za odkup deleža od Ministrstva za pravosodje pa moramo zagotoviti 2.150.000,00 SIT, oziroma 88.971,79 €.

V objektu je dosedaj izvedeno: potrebna rušitvena dela, sanacija temeljev, izvedba hidroizolacije, zamenjava strehe in kritine izvedba predelnih sten, grobe instalacije vodovoda, elektrike, centralnega ogrevanja, grobi in fini ometi, okna. Sedaj se izdelujejo tlaki in razvod centralnega ogrevanja, ter dobava vrat. Na podstrešju se bodo dodatno izvedle predelne stene, da bomo pridobili prostor za shrambo instrumentov godbe na pihala in slike iz slikarskih kolonij.

Dela naj bi bila zaključena aprila 2007.

Pripravili:							Predlagatelj:

Občinska uprava Občine Semič                                                    Ivan Bukovec, župan

# Footnotes

Velja za občini Črnomelj in Semič